На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),

Општинско веће општине Уб, 10. марта 2014. године, доноси

Закључак

о утврђивању предлога

Закључка о прихватању

Извештаја о раду ЈП“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб

за 2013. годину

I Утврђује се предлог Закључка о прихватању Извештај о раду ЈП“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб за 2013. годину.

II Овај закључак и предлог акта из тачке I  овог закључка доставити Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се представник предузећа.

| Општина Уб | Председник Већа |
| --- | --- |
| Општинско веће |  |
| Број: 06-45-2/2014-01 | Дарко Глишић, с.р. |

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),

Скупштина општине Уб, _____________ 2013. године, доноси

Закључак

о прихватању Извештаја о раду

ЈП“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб

за 2013. годину

1. Прихвата се Извештаја о раду ЈП“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб за 2013. годину, број 99-02/2014, који је усвојио Управни одбор предузећа на седници одржаној 6. марта 2014. године.

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.

| Општина Уб | Председник Скупштине |
| --- | --- |
| Скупштина општине |  |
| Број: ___-_/2014-01 | Драган Јелић |

На основу члана 20. Статута ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб Надзорни одбор ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб на седници број 2/2014 одржаној дана  06.03.2014.г. усваја следећи

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ“ УБ ЗА 2013. ГОДИНУ

Према Одлуци о буџету за 2013.г. ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб је као индиректни корисник располагала са додељених 329.700.000,00 динара од чега је у току године у складу са реалним приливом буџета пребачено укупно 252.229.600,00 динара или 76,50%.

У табеларном прегледу је доста илустративно приказана свака позиција плана, вредност реализованих средстава и има извођача. Велики број по финансијски вредности уситњених позиција не траже додатно објашњење и указује на чињеницу да у 2013.г. на терет средстава буџета нисмо имали изградњу неког већег објекта.

Два највећа пројекта, изградња пута Докмир-Кршна Глава и Новаци-Баталаге финансирана су средствима Министарства соабраћаја, а учешће општине Уб које је измирено преко рачуна ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб је износило 13.890.000,00 динара.

Учешће за изградњу атарских путева у сарадњи са Министарством пољопривреде износило је 2.154.000,00 динара.

Обавеза по судској пресуди за изградњу пута Чучуге-Докмир исплаћена је у износу од 9.228.000,00 динара.

За одржавање бивших регионалних путева одвојено је 18.200.000,00 динара на терет Министарства и 7.500.000,00 динара на терет буџета општине Уб, тако да се у ове три-четири позиције лако накупи вредност од 50.000.000,00 динара.

За исплату накнада за одузето земљиште као и за откуп грађевинског земљишта потрошено је додатних 50.000.000,00 динара.

Са позиције изградње општинских путева за 21.500.000,00 динара асфалтирани су путеви у Радуши (900 метара), Новацима (670 метара), Памбуковици (550 метара), Туларима (520 метара), Трлићу (590 метара), прве половине улице Саве Бојанић (300 метара), Стубленици (500 метара) и Шарбанама (450 метара).

За одржавање макадамских путева издвојено је преко 30.000.000,00 динара на терет буџета општине Уб као и значајна средства на терет ПД РБ „Колубара“ Лазаревац. Ефекти ових ових улагања се лако могу уочити на терену, али нас и даље остављају у дилеми да ли је овај посао могућа некако рационалније организовати.

Изграђена је фекална канализација у ул. 30. јуна и делу ул. Братства и јединства и коначно су настављени радови на изградњи прикључака на водоводу у Бргулама који дефинитивно треба да се заврше овог пролећа.

За реализацију Програма пословања Дирекције за 2013.г. требало је спровести и испратити 19 јавних набавки мале вредности и 7 јавних набавки у отвореном поступку и то са 9 запослених, а да на крају годину не дугујете извођачима више од 20.000.000,00 динара.

| ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ" УБ ЗА 2013. ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ПРИПРЕМАЊЕ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА | позиција |  |  | ПЛАНИРАНО | ИЗВОЂАЧ | РЕАЛИЗОВАНО |  |
| А.1. | ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Геодетске усуге | 424 |  |  | 3.500.000,00 | Геометри, Катастар | 2.700.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 3.500.000,00 |  | 2.700.000,00 |  |
| А.2 | ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Исплата новчаних надокнада за експроприсано земљиште | 541 |  |  | 28.500.000,00 |  | 18.000.000,00 |  |
|  | 2.Исплате накнада за ПЗФ | 434 |  |  | 33.240.000,00 |  | 31.200.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 61.740.000,00 |  | 49.200.000,00 |  |
| А.3. | ИСТРАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Таксе Србијаводама за одводњавање | 482 |  |  | 7.200.000,00 | Србијаводе | 5.430.000,00 |  |
|  | 2. Израда елабората о заштити животне средине и стратешке процене утицаја на животну средину | 423 |  |  | 1.000.000,00 | Институт за путеве | 435.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 8.200.000,00 |  | 5.865.000,00 |  |
| А.4. | УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Урбанистички пројекти - ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА | 423 |  |  | 400.000,00 | Студио Вилимоновић, АРХИ М | 288.500,00 |  |
|  | 2. Израда урбанистичких планова | 423 |  |  | 2.000.000,00 | Архиплан | 1.440.000,00 |  |
|  | 3. Израда студије изводљивости и стратешке процене утицаја на животну средину производно-пословне зоне "Уб" | 423 |  |  | 1.700.000,00 | Архиплан | 1.680.000,00 |  |
|  | 4. Измена плана генералне регулације "Уб 2025." | 423 |  |  | 500.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 5. План за урбано насеље "Мургаш-ново насеље" обухвата израду: КТП, Стратешку процену утицаја на живптну средину, концепта ПДР и плана детаљне регулације | 423 |  |  | 9.000.000,00 | Гео урб | 1.891.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИАУС | 3.540.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИАУС | 684.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 13.600.000,00 |  | 9.523.500,00 |  |
| А.5. | ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програм постављања објеката на јавном грађев. земљишту | 423 |  |  | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
| А.6. | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| А.6.1. | Водовод-пројектовање |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Израда пројеката за изградњу и реконструкцију објеката водоводне инфраструктуре | 423 |  |  | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
| А.6.2. | Кишна канализација, фекална канализација и оптадне воде -пројектовање |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Израда пројеката за изградњу кишне канализације, третман отпадних вода и ситема препумпавања фекалне канализације | 423 |  |  | 1.000.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 1.000.000,00 |  | 0,00 |  |
| А.6.3. | Пројектовање саобраћајница |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Израда пројеката за изградњу и реконструкцију саобраћница локалног значаја са одводњавањем у УБу (улице В.Караџића, С. Миливојевића, Тамнавска и др.) | 423 |  |  | 660.000,00 | Виа пројект С.Миливојевића | 360.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Плануб -В.Караџића | 240.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Хармонија пројект | 420.000,00 |  |
|  | 2. Израда Пројеката изградње главне улице у урбаном насељу "Мургаш - ново насеље" | 423 |  |  | 500.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 1.160.000,00 |  | 1.020.000,00 |  |
| A.6.4. | Пројектовање локалних путева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Израда пројеката општинских путева |  |  |  | 2.500.000,00 | Хармонија пројект Радуша-Гавриловићи | 155.255,00 |  |
|  |  | 423 |  |  |  | Плануб -Памбуковица | 232.800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | БХЛ -Уб-Коцељева | 340.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | БХЛ пројект | 1.235.000,00 |  |
|  | 2. Израда пројекта реконструкције пута Уб-Паљуви-Виш до укрштања са коридором 11 |  |  |  | 700.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 3. Израда пројекта пута Церик (КОридор 11) -Таково- суфинансирање |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 3.200.000,00 |  | 1.963.055,00 |  |
| А.6.5. | Пројекти јавне расвете |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пројекти јавне расвете у улицама у Убу и катастар јавне расвете | 423 |  |  | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 1.000,00 |  |  |  |
| A.6.6. | Електропројекти |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда пројеката за електроенергетске објекте | 423 |  |  | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 1.000,00 |  |  |  |
| A.6.7. | Остали пројекти и стручне услуге |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Израда пројеката за уређење јавних површина, техничко регулисање и слично |  |  |  | 400.000,00 | Хармонија пројект |  |  |
|  |  | 423 |  |  |  |  | 360.000,00 |  |
|  | 2.Услуге техничке контроле пројеката | 423 |  |  | 400.000,00 | ВЕНС ЛА, Сефинг, С.Џида | 368.200,00 |  |
|  | 3. Услуге стручног надзора над изграњом објеката | 423 |  |  | 2.000.000,00 | Плануб | 1.105.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЦМД - ЈР | 195.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЦМД -глав улица | 42.500,00 |  |
|  | 4. Услуге вештачења (Општина - ОЈП) | 423 |  |  |  | Геа Зора | 295.280,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 2.800.000,00 |  | 2.365.980,00 |  |
| Б | ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1. | ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1.1 | Изградња водоводне инфраструктуре и фекалне канализације |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Завршетак водовода у Бргулама, израда пројекта изведеног стања | 511 |  |  | 12.000.000,00 | Грађевинар | 5.084.000,00 |  |
|  | 2. Изградња фекалне канализације у Убу | 511 |  |  | 1.260.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 13.260.000,00 |  | 5.084.000,00 |  |
| Б.1.2 | Изградња и реконструкција улица и кишне канализације |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Изградња улице Саве Бојанића са кишном канализацијом и заменом фек. канализације од ул.Тамнавске са уклапањем у А.Мартића (други део) | 511 |  |  | 12.000.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.Реконструкција Улице краља Петра у Убу | 511 |  |  | 3.000.000,00 | Аутотранспорт | 3.000.000,00 |  |
|  | 3. Изградња КК и реконструкција коловоза у улицама у УБу *** СРЕДСТВА ПРЕУСМЕРЕНА НА ИЗГРАДЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ИЗГРАДЊУ ПУТА КРОЗ ПАМБУКОВИЦУ, и путева Новаци-Баталаге и Докмир-К.Глава | 511 |  |  | 10.000.000,00 | Алексић Уб -атарски путеви | 2.154.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЗП Београд - пут кроз Памбуковицу | 0,00 |  |
|  | 4. Суфинансирање рекострукције улуца С.Миливојевића и Тамнавске улице | 511 |  |  | 2.000.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 4. Суфинансирање зацевљења црквеног потока | 511 |  |  | 2.000.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 29.000.000,00 |  | 5.154.000,00 |  |
| Б.1.3 | Изградња и реконструкција локалних путева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Исплата трошкова изградње путева и осталих објеката комуналне инфраструктуре реализованих и започетих током 2012.године |  |  |  | 43.000.000,00 | Грађевинар - фек.канал. -30.јуна | 1.122.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Алексић - фек канал. Ул. Братства и јединства | 2.456.834,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Аутотранспорт - Р.софронића | 2.140.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Леон -Ул.С.Бојанића први део | 3.030.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Леон - судска пресуда пут Докмир-Чучуге | 9.228.223,00 |  |
|  |  | 511 |  |  |  | Леон -КК Ул.С.бојанића | 223.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Колубара грађевинар асфалт. општинских путева | 21.530.000,00 |  |
|  | 2. Изградња путева, улица и осталих објеката комуналне инфраструктуре и објеката туристичке понуде и инфраструктуре током 2013.год - средствима ЈПРБ "Колубара", Министарстава, донација и сл. | 511 |  |  |  | Инграп-омни - пут Новаци Баталаге и Докмир-К.Глава | 13.890.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Грађевинар - приступна соб спортској хали | 3.907.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 43.000.000,00 |  | 57.527.557,00 |  |
| Б.1.4 | Електроенергетска ифраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Исплата обавеза према ЕД Ваљево по основу потписаних уговора за радове на НН и ВН мрежи | 425 |  |  | 2.000.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 5. Наставак радова на реконструкцији НН и ВН мреже у општини УБ | 425 |  |  | 1.000.000,00 | ЦМД - кабл за напајање ДВ правац Совљак | 324.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 3.000.000,00 |  | 324.000,00 |  |
| Б.1.5 | Изградња јавне расвете и осталих објеката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Изградња јавне расвете на територији општине УБ и опремање постојећих линија временским релејима за рационализацију трошкова ЕЕ | 425 |  |  | 3.400.000,00 | Лукс електро | 2.525.000,00 |  |
|  | 2. Изградња свлачионица на спортским теренима | 425 |  |  | 4.000.000,00 | Леон | 1.900.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Слога Уб | 1.991.110,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 7.400.000,00 |  | 6.416.110,00 |  |
| Б.2. | ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.2.1 | Одржавање улица у Убу и локаних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозним застором |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Зимско одржавање 2013. | 425 |  |  | 15.000.000,00 | Алексић Уб | 3.960.834,00 |  |
|  | 2.Хоризонтална сигнализација | 425 |  |  | 1.800.000,00 | Путоградња Бгд | 1.716.000,00 |  |
|  | 3. Вертикална сигнализација | 425 |  |  | 1.200.000,00 | ТТК Београд, Шампион | 1.204.000,00 |  |
|  | 4. Одржавање семафоризованих раскрсница | 425 |  |  | 2.000.000,00 | Шампион Уб | 1.995.600,00 |  |
|  | 5. Санација ударних рупа | 425 |  |  | 4.000.000,00 | Тамнавапут уб | 4.009.000,00 |  |
|  |  |  | Свега |  | 24.000.000,00 |  | 12.885.434,00 |  |
| Б.2.2 | Одржавање локалних и некатегорисаних путева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Машинско и ручно уклањање растиња у путном појасу на локалним путевима са асфалтном подлогом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 425 |  |  | 4.000.000,00 | Зеленило Уб | 2.772.000,00 |  |
|  | 2.Локални макадамски и некатегорисани путеви (набавка камена, превоз камена, рад грађевинских машина на редовном одржавању, чишћење канала, уклањање растиња и друго) |  |  |  | 33.000.000,00 | Ауто коп - камен | 9.481.325,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Алексић рад механизације | 7.832.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Изотекс - превоз и уградња пропуста пут Новаци-Баталаге | 345.265,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Алексић потпорни зид Ц.Јабука | 428.610,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | М. Леонтијевић контејнери за социјано угражена домаћинства | 392.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Леон санација клизишта у Гуњевцу | 565.300,00 |  |
|  |  | 425 |  |  |  | Телекомуникација -превоз | 5.630.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | АП Драгићевић - чићшење канала | 3.969.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛМ комерц, Леон, АП М.Јагодић превоз, Тамнавапут утовар и ваљање грбаног асфалта | 1.136.400,00 |  |
|  | 3. Појачано одржавање локалних и некатегорисаних путева са санацијом ударних рупа, надвожњака и осталих путних објеката | 425 |  |  | 400.000,00 | ПЗП Београд | 480.000,00 |  |
|  | 4. Набавка цеви и материјала за оправку путних пропуста | 425 |  |  | 2.000.000,00 | Вучијак | 1.996.800,00 |  |
|  | 5. Одржавање путног појаса на бившим регионалним путевима око 70км |  |  |  | 35.000.000,00 | Општина Уб | 7.500.000,00 |  |
|  |  | 425 |  |  |  | Министарство Бгд | 18.200.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 74.400.000,00 |  | 60.728.700,00 |  |
| Б.2.3 | Одржавање јавне расвете и видео надзора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Одржавање јавне расвете на територији Општине Уб | 425 |  |  | 600.000,00 | Лукс електро | 568.400,00 |  |
|  | 2.Одржавање и доградња система видео надзора |  |  |  | 1.600.000,00 | ЦДФНЕТ Бгд | 1.084.000,00 |  |
|  |  | 425 |  |  |  | Лукс електро постављање кабла за видео надзор | 417.044,00 |  |
|  | 3. Трошкови електричне енергије за јавну расвету | 421 |  |  | 13.300.000,00 | ЕПС снабдевање | 11.600.000,00 |  |
|  | 5. Поправка и постављање расвете за новогодишње празнике | 425 |  |  | 646.000,00 | Лукс електро | 418.560,00 |  |
|  | 6. Набавка опреме за новогодишњу украсну расвету | 425 |  |  | 1.000.000,00 | Лукс електро | 1.021.920,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 17.146.000,00 |  | 15.109.924,00 |  |
| Б.2.4 | Остали комунални објекти |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Набавка и уградња одбојних ограда и остеле саобраћајне опреме | 425 |  |  | 400.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2. Поправке објеката противградне одбране и селима општине Уб | 425 |  |  | 400.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 800.000,00 |  | 0,00 |  |
| Б.3. | УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Оспособљавање неуређених јавних површина за паркирање путничких возила или за друге примерене намене |  |  |  | 2.600.000,00 | Аутотранспорт ивичњаци | 114.240,00 |  |
|  |  | 425 |  |  |  | Слога -зелено острво код бивше зграде Уб пројекта | 241.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Слога - стазе на базену | 316.100,00 |  |
|  | 2. Набавка и оправка урбаног мобилијара (сат, билборд, канделабри, стубови, туристичко-информативне табле, настррешице и сл.) | 425 |  |  | 1.200.000,00 | Слога - надстрешница на аутоб стајалишту у Новацима | 353.000,00 |  |
|  |  |  | Свега: |  | 3.800.000,00 |  | 1.024.740,00 |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  | 311.010.000,00 |  | 236.892.000,00 |  |
|  | ДИРЕКЦИЈА |  |  |  | Планирано |  | Реализовано |  |
|  | 411 Плате и додаци запослених |  |  |  | 9.160.000,00 |  | 9.160.000,00 |  |
|  | 412 Социјални доприноси |  |  |  | 1.640.000,00 |  | 1.640.000,00 |  |
|  | 413 Накнада у натури |  |  |  | 60.000,00 |  | 60.000,00 |  |
|  | 414 Социјална давања запосленима |  |  |  | 400.000,00 |  | 195.495,00 |  |
|  | 415 накнаде трошкова за запослене |  |  |  | 140.000,00 |  | 64.300,00 |  |
|  | 416 Јубиларне награде и посебни рез.рада |  |  |  | 450.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 421Стални трошкови |  |  |  | 1.700.000,00 |  | 939.000,00 |  |
|  | 422 Трошкови путовања |  |  |  | 150.000,00 |  | 85.300,00 |  |
|  | 423 Услуге по уговору |  |  |  | 1.500.000,00 |  | 1.403.000,00 |  |
|  | 424 Специјализоване услуге |  |  |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | 425 Текуће поправке и одржавање |  |  |  | 400.000,00 |  | 240.000,00 |  |
|  | 426 Трошкови материјала |  |  |  | 1.500.000,00 |  | 1.230.000,00 |  |
|  | 482 Порези и обавезне таксе |  |  |  | 200.000,00 |  | 215.000,00 |  |
|  | 512 Улагање у основна средства |  |  |  | 1.000.000,00 |  | 105.500,00 |  |
|  | 515 Нематеријална имовина |  |  |  | 300.000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Дирекција |  | 18.700.000,00 |  | 15.337.595,00 |  |
|  | УКУПНО |  |  |  | 329.710.000,00 |  | 252.229.595,00 |  |

| КАМЕН И ПРЕВОЗ 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР. | МЕСНА | Камен | Камен | Превоз |
|  | ЗАЈЕДНИЦА | динара | м3 | динара |
| 1 | БАЊАНИ | 198.195,60 | 269,29 | 127.843,49 |
| 2 | БРГУЛЕ | 5.041,60 | 6,85 | 12.429,72 |
| 3 | БРЕЗОВИЦА | 220.772,40 | 314,36 | 107.772,69 |
| 4 | ВРЕЛО | 574.566,00 | 818,54 | 352.530,36 |
| 5 | ВРХОВИНЕ | 193.527,60 | 310,64 | 38.869,27 |
| 6 | ВУКОНА | 165.958,80 | 225,49 | 123.558,47 |
| 7 | ГВОЗДЕНОВИЋ | 554.466,00 | 882,50 | 136.758,29 |
| 8 | ДОКМИР | 327.134,40 | 501,45 | 236.804,99 |
| 9 | ЗВИЗДАР | 63.020,00 | 90,93 | 22.147,77 |
| 10 | ЈОШЕВА | 39.383,60 | 61,49 | 32.612,97 |
| 11 | КАЛЕНИЋ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | КАЛИНОВАЦ | 74.961,60 | 101,85 | 64.414,79 |
| 13 | КОЖУАР | 316.527,72 | 467,25 | 320.825,70 |
| 14 | КРШНА ГЛАВА | 60.241,60 | 81,85 | 47.761,25 |
| 15 | ЛИСО ПОЉЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ЛОНЧАНИК | 14.940,80 | 20,30 | 0,00 |
| 17 | МИЛОРЦИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | МУРГАШ | 242.024,40 | 328,84 | 91.814,03 |
| 19 | НОВАЦИ | 1.051.623,60 | 1.441,10 | 961.136,31 |
| 20 | ПАЉУВИ | 7.746,40 | 0,00 | 4.508,91 |
| 21 | ПАМБУКОВИЦА | 440.148,20 | 606,24 | 368.248,56 |
| 22 | РАДЉЕВО | 107.235,20 | 145,70 | 86.919,81 |
| 23 | РАДУША | 54.432,80 | 80,49 | 52.762,05 |
| 24 | РУКЛАДА | 60.480,80 | 82,18 | 24.705,42 |
| 25 | СЛАТИНА | 392.102,80 | 536,80 | 379.901,30 |
| 26 | СОВЉАК | 147.247,20 | 204,51 | 77.097,47 |
| 27 | СТУБЛЕНИЦА | 106.499,20 | 144,70 | 28.819,08 |
| 28 | ТАКОВО | 409.952,00 | 557,00 | 30.755,04 |
| 29 | ТВРДОЈЕВАЦ | 411.114,80 | 629,54 | 257.978,91 |
| 30 | ТРЛИЋ | 432.557,20 | 591,34 | 275.185,55 |
| 31 | ТУЛАРИ | 344.656,80 | 488,23 | 331.398,77 |
| 32 | ЦРВЕНА ЈАБУКА | 69.285,20 | 94,14 | 34.409,45 |
| 33 | ЧУЧУГЕ | 157.835,20 | 214,45 | 122.001,44 |
| 34 | ШАРБАНЕ | 167.854,00 | 228,06 | 101.982,92 |
| 35 | УБ | 489.635,60 | 668,36 | 67.553,84 |
| 36 | ТРЊАЦИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | БОГДАНОВИЦА | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ГУЊЕВАЦ | 105.321,60 | 143,10 | 49.624,53 |
|  |  | 8.006.490,72 | 11.337,55 | 4.971.133,07 |

| ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (цеви, цемент, арматура, шљунак) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.БР. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | УКУПНО |  |
|  |  | ДИНАРА |  |
| 1 | БАЊАНИ | 16.900,00 |  |
| 2 | БРГУЛЕ | 14.415,00 |  |
| 3 | БРЕЗОВИЦА | 348.650,00 |  |
| 4 | ВРЕЛО | 54.030,00 |  |
| 5 | ВРХОВИНЕ | 48.200,00 |  |
| 6 | ВУКОНА | 0,00 |  |
| 7 | ГВОЗДЕНОВИЋ | 63.605,00 |  |
| 8 | ДОКМИР | 49.704,00 |  |
| 9 | ЗВИЗДАР | 16.800,00 |  |
| 10 | ЈОШЕВА | 0,00 |  |
| 11 | КАЛЕНИЋ | 0,00 |  |
| 12 | КАЛИНОВАЦ | 0,00 |  |
| 13 | КОЖУАР | 0,00 |  |
| 14 | КРШНА ГЛАВА | 8.649,00 |  |
| 15 | ЛИСО ПОЉЕ | 0,00 |  |
| 16 | ЛОНЧАНИК | 113.686,00 |  |
| 17 | МИЛОРЦИ | 0,00 |  |
| 18 | МУРГАШ | 0,00 |  |
| 19 | НОВАЦИ | 201.585,00 |  |
| 20 | ПАЉУВИ | 33.246,00 |  |
| 21 | ПАМБУКОВИЦА | 188.049,00 |  |
| 22 | РАДЉЕВО | 41.256,00 |  |
| 23 | РАДУША | 0,00 |  |
| 24 | РУКЛАДА | 0,00 |  |
| 25 | СЛАТИНА | 35.885,00 |  |
| 26 | СОВЉАК | 57.800,00 |  |
| 27 | СТУБЛЕНИЦА | 15.390,00 |  |
| 28 | ТАКОВО | 50.140,00 |  |
| 29 | ТВРДОЈЕВАЦ | 5.100,00 |  |
| 30 | ТРЛИЋ | 14.250,00 |  |
| 31 | ТУЛАРИ | 7.680,00 |  |
| 32 | ЦРВЕНА ЈАБУКА | 0,00 |  |
| 33 | ЧУЧУГЕ | 29.450,00 |  |
| 34 | ШАРБАНЕ | 17.298,00 |  |
| 35 | УБ | 48.777,50 |  |
|  |  | 1.480.545,50 |  |

Број: 99-02/2014                                                                 Председник Надзорног одбора

У Убу, дана 6. марта 2014. године

_________________________

Предраг Павловић, с.р.