На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 2)  Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), а ради обезбеђења дела потребних средстава за реaлизацију пројеката изградње и реконструкције инфраструктурних објеката месног значаја и локалних мрежа,

Општинско веће општине Уб, 17. септембра 2020. године, доноси

Закључак

о утврђивању предлога за измену Споразума о уређивању међусобних односа пoводом отврања Површинског копа „Радљево“ I фаза – Анекс 4

1. Општина Уб предлаже

да се на основу члана 2. став 4. Споразума о уређивању међусобних односа пoводом отврања Површинског копа „Радљево“ I фаза

закљученог између

Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, 13. децембра 2016. године под бројем 12-01 524367/1-16, са једне стране и

Општине Уб, 13. децембра 2016. године под бројем 352-24/16-01, са друге стране,

(у даљем тексту: Споразум, који чине и

Анекс 1 Споразума (ЈП ЕПС број 12.01.344613/2-17 од 15.07.2017. године и Општина Уб број 352-24/16-01 од 19.07.2017. године,

Анекс 2 Споразума (ЈП ЕПС број 12.01.213801/1-20 од 12.05.2020. године и Општина Уб број 352-24/16-01 од 18.05.2020. године) и

Анекс 3 (ЈП ЕПС број 12.01.213801/1-20 од 12.05.2020. године и Општина Уб број 352-24/19-02 од 24.06.2020. године),

закључи Анекс 4 Споразума којим би се

извршила прерасподела планираних средстава између инвестиционих целина наведених у Табели 1. под називом „Обим, динамика и структура улагања у објекте јавне инфраструктуре и пословне објекте“ (члан 2. став 2. цитираног споразума),

тако да се средства инвестиционе целине планиране под редним бројем 3. „Изградња и измештање инфраструктурних система“

позиција 3.1. „Саобраћајнице и саобраћајни објекти“, у планираном износу од 1.180.048.475,00 динара умањи за 318.117.963,52 динара и износи 861.930.511,48 динара

прерасподеле на

позицију 3.6. „Изградња и реконструкција инфраструктурних објекта месног значаја и локалних мрежа“ са планираним износом од 2.338.591.281,00 динара, тако да би по извршеној прерасподели ова позиција износила 2.656.709.244,52 динара.

Износ од 318.117.963,52 динара, у претходним годинама, реализован је са позиције 3.6. „Изградња и реконструкција инфраструктурних објекта месног значаја и локалних мрежа“, а требало је да буде финасиран са позиције 3.1. „Саобраћајнице и саобраћајни објекти“.

Пројекти који су финасирани из напред наведеног износа (318.117.963,52 динара) су:

| Р.бр. | Назив пројекта | Година уговарања / извршења | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улица Нова 1 | 2018 | 104.898.819,79 |
| 2. | Фекална канализација новог насеља | 2020 | 7.612.380,72 |
| 3. | Улице Нова 2-4-5-7 | 2020 | 83.377.869,01 |
| 4. | Прикључак саобраћајнице из Нова 1 на ул. ЈНА („лепеза“ 1) | 2020 | 26.468.894,00 |
| *5. | Наставак изградње улице Нова 1 | 2020 | 65.760.000,00 |
| *6. | Прикључак саобраћајнице из Нова 1 на ул. М. Муњаса и даље ка аутопуту Милош Велики („лепеза“ 2) | 2020 | 30.000.000,00 |
| Укупно: |  |  | 318.117.963,52 |

*Напомена: пројекти под редним бројевима 5. и 6. су тренутно у фази уговарања и за исте су наведене процењене вредности набавки.

2. Општина Уб предлаже

да се цитирани предлог реализује тако да стране потписнице из тачке 1. закључка Анекс 4 Споразума о уређивању међусобних односа пoводом отварања Површинског копа ''Радљево'' I фаза чији би предмет – садржај био предлог из тачке 1. закључка.

3. О спровођењу

овог закључка  стараће се председник општине Уб и Општинска управа Уб.

| Општина Уб | Заменик председника Већа |
| --- | --- |
| Општинско веће |  |
| Број: 06-29-1/2020-01 | Александар Јовановић Џајић |