Број: 344-81/17-01

Председник општине Уб

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Отворени поступак – радови

ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ ТАМНАВСКИХ ПАРТИЗАНА

ЈН бр. 1.3.2/2017

У Убу, 05.10.2017. године

На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 020-184/17-01 од 26.09.2017. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка бр. 020-185/17-01 од 26.09.2017.  године, припремљена је конкурсна документација која садржи:

Позив за подношење понуде	3

Упутство понуђачима како да сачине понуду	6

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност	14

Обавезни услови	14

Додатни услови	15

Образац 1 – Подаци о понуђачу	19

Образац 2 – Понуда	20

Образац 3 – Изјава о независној понуди	21

Образац 4 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	22

Образац 5.1 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	23

Образац 5.2 - Изјава о ангажовању подизвођача	24

Образац 5.3 – Подаци о подизвођачу	25

Образац 6.1 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди	26

Образац 6.2 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	27

Образац 7 – Модел уговора	28

Образац 8 – Техничка спецификација радова	36

Образац 9 - Oбразац структуре цене	56

Образац 10 - Изјава понуђача о одговорном извођачу	57

Образац 11 - Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. Закона	58

Образац 12 - Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75.  ст. 2. Закона	59

Образац 13 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ст. 1. Закона	60

Образац 14 - Изјава о прибављању полисе осигурања	61

Образац 15 - Списак изведених радова	62

Образац 16 – Потврда референтног наручиоца	63

Образац 17 - Трошкови припреме понуде	64

Образац ПО 1	65

Образац ПО 2	66

Укупан број страна: 66

# 1. Позив за подношење понуде

1.1.     ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца: | Председник општине Уб |
| --- | --- |
| Адреса: | Улица 3.октобра бр. 4, 14210 Уб |
| ПИБ: | 105884538 |
| Матични број: | 07188927 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Број рачуна: | 840-100640-72 |
| Интернет адреса | www.opstinaub.org.rs |
| Врста наручиоца: | Локална самоуправа |
| Врста поступка ЈН: | Јавна набавка у отвореном поступку |
| Врста предмета: | Радови |
| Контакт: | Сања Марковић, sanja.markovic@opstinaub.org.rs Стефан Теодосић, stefan.teodosic@opstinaub.org.rs |
| Број: | 344-81/17-01 |
| Датум објављивања: | 05.10.2017. године |

1.2.	ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је изградња улице Тамнавских партизана у Убу и то радови који се односе на примарну саобраћајницу, приступне комуникације, коловозну конструкцију, атмосферску канализацију, реконструкцију спољашње водоводне мреже, трајну саобраћајну сигнализацију и опрему, у свему према спецификацији из конкурсне документације. Шифра ОРН:  45233140 - Радови на путевима

Јавна набавка није обликована по партијама.

1.3.	ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка радова спроводи се у отвореном поступку у складу са чланом 32., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), као и у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закључком Општинског већа Општине Уб бр. 06-30-6/2017-01 од 23.01.2017. године и Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке бр. 020-184/17-01 од 26.09.2017. године.

1.4.     ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су буџетом општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, програмска класификација 0701-0001, функција 451, позиција 30, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

1.5.     ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуда се подноси на српском језику.

- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Важност понуде је 60 дана.

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у писаном облику дописом упућеним на адресу: Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, или e-mail на адресе sanja.markovic@opstinaub.org.rs и stefan.teodosic@opstinaub.org.rs најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

1.6.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок извршења посла.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом и истим роком извршења посла, биће изабран понуђач који је у претходне три године остварио већи пословни приход по основу изведених радова који су предмет ове набавке.

1.7.	НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца: www.opstinaub.org.rs (секција: Јавне набавке и конкурси).

Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца: Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, канцеларија 210, уз овлашћење.

Понуђачи могу да обиђу локацију где ће се изводити радови,  односно  могу да изврше увид у пројектну документацију у циљу детаљног упознавања са врстом и обимом радова сваког радног дана у периоду од 10-14 часова уз претходну најаву на тел. 014-411-622, локал 305, Благоје Цонић или на е-mail urbanizam@opstinaub.org.rs.

1.8.	НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти и подноси лично на писарницу Општинске управе Уб, или путем поште, на адресу Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб,  до понедељка, 06.11.2017. године до 10,00 часова.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације.

Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно да је комисији преда попуњен помоћни образац ПО1.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.9.	МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у понедељак, 06.11.2017. године у 10,30 часова у Општинској управи Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, канцеларија 210.

1.10.	УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији преда писано пуномоћје (Образац ПО 1), којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.11.	РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

1.12.	ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен уговор.

# 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

2.1.     ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда, докази и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

2.2.	ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Пожељно је да документација буде повезана и тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.

НАПОМЕНА: Ради боље прегледности, није потребно прилагати позив за подношење понуда, упутство понуђачима, објашњење о начинима доказивања и обрасце који се не односе на понуђача, већ исти могу бити изостављени из понуде. Уколико доставите и обрасце који се не односе на понуђача, такви обрасци би требало да буду означени као „Није применљиво“ и оверени потписом и печатом понуђача.

2.3.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.4.     ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 - 14,00 сати, на адресу наручиоца. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

2.5.	САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6.	УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин дефинисан овом конкурсном документацијом.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.7.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно

према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкма, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.8.	НАЧИН ПЛАЋАЊА

Извођач доставља Наручиоцу привремене ситуације, које Наручилац плаћа Извођачу у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана достављања ситуације оверене и потписане од стране Извођача и надзорног органа.

Обрачун за извршене радове и утрошени материјал вршиће се на основу овереног грађевинског дневника и грађевинске књиге.

2.9.	ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

2.10.	ГАРАНТНИ РОК

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.

2.11.	ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави следеће инструменте обезбеђења:

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције - оригинал, за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора, и са роком важења 60 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције - оригинал за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока..

Напомена: износи наведени у писмима о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима са ПДВ-ом.

- Изјаву о прибављању полисe осигурања објекта у изградњи за објекат који је предмет радова, као и изјаву о прибављању полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац 14).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави наведене полисе осигурања – оригинал издат од стране осигуравајуће куће или оверену копију.

2.12.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail: stefan.teodosic@opstinaub.org.rs и  sanja.markovic@opstinaub.org.rs

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

2.13.     РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важности понуде je 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

2.14.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

2.15.	ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално;

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок извршења посла.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом и истим роком извршења посла, биће изабран понуђач који је у претходне три године остварио већи пословни приход по основу изведених радова који су предмет одређене партије ове набавке.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена

2.17.	РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова је највише 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао.

2.18.	РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове. Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

2.19.	МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора, а чланови групе понуђача дужни су да парафирају све стране модела уговора.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

2.20.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђач је у обавези да достави попуњен Образац 8 - Техничка спецификација радова и Образац 9 - Структура цене и, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети структура предметних радова.

2.21.	ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој званичној интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен најкасније 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

2.22.	ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У  случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. -158. Закона о јавним набавкама).

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о предметној јавној набавци.

Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе пословно удружење.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. чл. 149. ЗЈН, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора или обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац буџет Републике Србије, у складу са упутством објављеним на http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

2.23.	ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

2.24.	ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Подаци о државном органу или организацији, одн. органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се благовремено могу добити исправни подаци који су везани за извршење уговора о јавној набавци су:

- Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Наручилац може одбити понуду уколико се утврди постојање услова из чл. 82. Закона.

За све што није наведено у овој конкурсној документацији, сходно се примењују одредбе Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља), Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 83/15), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.

# 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност

## 3.1.	Обавезни услови

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из регистра надлежног Привредног суда (установе) |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из одговарајућег регистра. |

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције и то: - За законског заступника: уверење надлежне полицијске управе МУП-а - За правно лице: уверење надлежног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |
| Физичко лице | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |

Према Закону о одговорности правних лица за кривична дела, казнену евиденцију води првостепени суд на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица.

Првостепени суд за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре је:

- Основни суд, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година,

- Виши суд, за кривична дела за која је као главна предвиђена казна затвора у трајању дужем од 10 година.

Првостепени суд за кривична дела организованог криминала је Виши суд у Београду.

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Као доказ, доставља се (1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и (2) уверење управе јавних прихода града, односно општине (изворни локални јавни приходи).

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона.

НАПОМЕНА 1:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Образац 11). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Образац 12). Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем у за то предвиђеном року горе наведених доказа (за тачке 1, 2, и 3 Обавезних услова), који не смеју бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда (члан 77.став 3. ЗЈН) – скенирано на мејл адресу Наручиоца или у штампаној форми. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 3.2.	Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

3.2.1. Пословни капацитет

Понуђач је у претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) и/или у текућој години остварио пословни приход по основу изведених радова на пословима изградње и/или реконструкције и/или рехабилитације и/или санације саобраћајнице који су предмет ове набавке у износу од

- 50.000.000,00 дин без ПДВ.

Доказ: Списак изведених радова и то за радове који су предмет ове набавке (Образац 15) и потврде инвеститора о изведеним радовима (Образац 16) које се прилажу као саставни део конкурсне документације, уз које понуђач као доказе прилаже:

- копије уговора о извођењу радова,

- копије окончане ситуације за достављене уговоре са припадајућом рекапитулацијом радова, потписане и оверене од стране инвеститора, извођача и надзорног органа (прва и задња страна где се види предмет уговора, вредност изведених радова и овера инвеститора и надзорног органа).

Као адекватан доказ прихватиће се и копије обрачунских ситуација и копије рачуна, у смислу чл. 77. Закона о јавним набавкама.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима. Уколико понуду подноси група понуђача, услов да је изведен најмање један посао у минималном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ, мора испунити један од чланова групе понуђача самостално, у противном понуда ће се сматрати неисправном.

Уколико понуду подноси група понуђача, неопходно је да доставе доказе у ком износу су наведени чланови групе понуђача изводили радове за које су, као доказе у понуди, доставили потврде и уговоре.

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације, али обавезно морају садржати:

- назив и адреса наручиоца

- назив и адреса понуђача

- предмет уговора

- вредност изведених радова

- број и датум уговора

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

3.2.2. Кадровски капацитет

Понуђач располаже потребним бројем квалификованих извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- 10 (десет) извршилаца,

- у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то:

  - 410 или 412 или 415 или 418: 1 извршилац

  - 413 или 414: 1 извршилац.

Доказ:

- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача,

- Фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).

- Фотокопија радне књижице, одн. уговора о раду, и одговарајућег обрасца пријаве на осигурање инжењера.

- За носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  уговора ван радног односа

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:

- Уговор о привременим и повременим пословима;

- Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);

- Уговор о допунском раду.

3.2.3 Технички капацитет

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно располаже следећом техничком опремом:

| грејдер | 1 |
| --- | --- |
| финишер | 1 |
| асфалтна база | 1 |
| ваљак | 2 |
| багер | 1 |
| мини багер | 1 |
| камион кипер | 6 |
| булдозер | 1 |
| утоваривач | 1 |

Као доказе техничког капацитета наручилац доставља:

- пописна листа са датумом 31.12.2016. године, потписанa од стране овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или аналитичкa картицa основних средстава потписанa од стране овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача;

- рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2017. године;

- уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2017. године; или уговор о лизингу.

На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку опрему.

3.3. Подношење понуда са подизвођачем

Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца из Конкурсне документације мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са наведеним у Конкурсне документације (обавезне и додатне).

3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе
понуђача)

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку пријаву у име задругара.

Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

3.5.	Начин достављања доказа

У складу са чл. 78. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. Потребно је само доставити одговарујући документ из кога се чињеница уписа може несумњиво утврдити (решење АПР-а о упису, извод из регистра понуђача или писану изјаву на меморандуму понуђача о упису у регистар са навођењем Интернет адресе на којој се тај податак може наћи).

У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или Конкурсном документацијом, ако је подносилац понуде, навео у пријави интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Остали модалитети начина достављања доказа регулисани су чл. 79. ЗЈН.

# Образац 1 – Подаци о понуђачу

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 2 – Понуда

На основу позива за достављање понуда за набавку радова у отвореном поступку ЈН бр. 1.3.2/2017, чији је предмет: Изградња улице Тамнавских партизана достављамо:

ПОНУДУ     бр. ___________________ од __________________ 2017. године за

1. да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално       б) са подизвођачем        в) заједничка понуда

(заокружити)

2. Услови понуде

| Укупна цена без ПДВ: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ: |  |
| Рок и начин плаћања: | 45 дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде: |  |
| Рок извођења радова: |  |
| Гарантни период: |  |

3.  За делимично извршење јавне набавке ангажовао   _______  подизвођача

(уписати број подизвођача).

Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

|  |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |

# Образац 3 – Изјава о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке број 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.Образац копирати у потребном броју примерака. Овај образац важи за све партије, уколико понуђач конкурише за све партије, односно за једну или више партија, уколико понуђач конкурише на тај начин (није потребно копирати образац за сваку појединачну партију.

# Образац 4 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, саставио и потписао

___________________________________________________________________________

(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача

___________________________________________________________________________

- Који наступа самостално

- Који наступа са подизвођачима

- Овлашћеног члана групе понуђача

(заокружити)

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица или овлашћеног члана групе понуђача) |
| --- | --- | --- |

# Образац 5.1 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава понуђач који не наступа са подизвођачима.

# Образац 5.2 - Изјава о ангажовању подизвођача

(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)

За реализацију јавне набавке бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Назив подизвођача | Позиција радова које изводи | Учешће подизвођача у % |
| --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

# Образац 5.3 – Подаци о подизвођачу

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Образац 6.1 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац 6.2 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана.

Овлашћујемо члана групе	____________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште, (адреса) члана групе | Врста радова које ће изводити члан групе | Учешће члана групе у понуди (у %) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |

Датум:_____________ 2017.г

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.

# Образац 7 – Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЈН бр. 1.3.2/2017

Закључен између:

1. Општине Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђача:

| Понуђач, __________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (назив понуђача) |  |
| МБ: ________________________________ | ПИБ: _______________________________ |
| кога заступа _______________________________________________________________ |  |
| (име заступника) |  |

(у даљем тексту: Извођач радова)

Уговорне стране заједнички констатују:

- да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи улице Тамнавских партизана у Убу, општина Уб, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.3.2/2017.

- да су средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена буџетом Општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, програмска класификација 0701-0001, функција 451, позиција 30, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

- да саставне делове овог Уговора чине: понуда понуђача, техничка спецификација радова, динамички план радова, банкарске гаранције и полисе осигурања.

У складу са наведеним, уговорне стране споразумеле су се о следећем:

Предмет уговора

Члан 1.

Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке бр. 1.3.2/2017, по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао извођача

___________________________________________из___________________________ као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи улице Тамнавских партизана у Убу.

Извођач радова ће део радова који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив члана групе и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив члана групе и део радова) | ПИБ | МБ |

Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи улице Тамнавских партизана у Убу према спецификацији радова из конкурсне документације, а у свему у складу са понудом извођача број _________________	од ______________ 2017. године, која чини саставни део овог уговора.

Вредност радова и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова на изградњи улице Тамнавских партизана у Убу из члана 2. уговора износи укупно:
_______________________________________________динара без ПДВ, односно_______________________________________________динара са ПДВ.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Члан 4.

Извођач доставља Наручиоцу привремене ситуације, које Наручилац плаћа Извођачу у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана достављања ситуације оверене и потписане од стране Извођача и надзорног органа, на рачун бр. _________________________________________

Исплата уговорене цене ће се вршити у року од 45 дана од уредно достављене оверене ситуације, по завршетку посла, сачињеном на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за изградњу,

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,01% од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи
од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка
извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи све податке предвиђене Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“ бр. 22/2015).

Члан 10.

Извођач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири истоветна примерака, по два за наручиоца и стручни надзор.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова. Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Финансијско обезбеђење

Члан 12.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 60 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Општинске управе општине Уб.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, извођач је дужан да продужи рок важења банкарских гаранција.

Осигурање

Члан 13.

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора,
достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим
лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из клаузуле 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите и заштите животне средине.

Гарантни рок

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и Инвеститору.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Квалитет материјала и радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

Ангажовање подизвођача

Члан 16.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Мањак и вишак радова

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне сагласности Наручиоца.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  Инвеститор.

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.

Хитни непредвиђени радови

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Инвеститорa.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

Додатни радови

Члан 19.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститорa  и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор.

Примопредаја радова, коначан обрачун и технички преглед објекта

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Инвеститорa, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор.

Раскид Уговора

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- ако извођач у року од 10 дана од дана закључења уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла,

- уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 23.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени
споразумно, надлежан је Основни суд у Убу.

Члан 24.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од чега по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

| _______________________________ Извођач радова | _______________________________ Наручилац |
| --- | --- |

# Образац 8 – Техничка спецификација радова

| pozicija | O P I S R A D O V A Primarna saobraćajnica | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena DIN | IZNOS DIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje osovine i ivica buduće saobraćajnice - sva geodetska merenja, prenošenje geodetskih podataka, iz šeme obeležavanja i poprečnih profila, sa projekta na teren, obeležavanja, osiguranje i održavanje obeleženih tačaka u toku izvođenja radova,do predaje objekta Investitoru. | m | 427,00 |  |  |
|  | Odstranjivanje grmlja i sitnog drveća - pozicija sadrži čišćenje površina od drveća, šiblja, otpadaka i sveg prekomernog biljnog materijala i mora da obuhvati iskopavanje panjeva, korenja i odstranjivanje sveg štetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, stabla i panjeva.Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, seču stabala svih debljina (sa kresanjem granja, rezanje stabla na propisnu dužinu...),iskop, izvlačenje i premeštanje panjeva novih i ranije posečenih stabala i sve ostale radove, koji su potrebni za pripremu površine. Obračun količina prema m2 očišćenje površine. | m2 | 500,00 |  |  |
|  | Rušenje postojećeg propusta. Pozicija obuhvata rušenje postojećeg propusta. Rušenje se plaća po jediničnoj ceni za m porušenog . U cenu su uključeni svi radovi na iskopu, utovaru,transportu i skladištenju iskopanog materijala na deponiju. Količina određena na osnovu očitane dužine propusta l=6.5 sa situacije. | m³ | 6,50 |  |  |
|  | Korekcija postojećih šaht poklopaca za težak saobraćaj na novu kotu nivelete asfalta na kolovozu. Pozicija obuhvata: iskop sa odvozom viška materijala, nabavku i postavljanje montažnog armirano betonskog prstena, ugradnja šaht poklopca, kompletna nabavka i ugradnja betonskih prstenova za šaht, odnosno kompletun zamenu odeđenog broja šahtova fekalne kanalizacije. Pozicija obuhvata i nivelaciono podešavanje postojećih šahtova kišne kanalizacije. | kom | 7,00 |  |  |
|  | Uklanjanje površinskog ,nečistog makadamsko-peskovitog sloja na saobraćajnici prosečne debljine d=20cm na ulici. Pozicija obuhvata mašinsko uklanjanje postojećih slojeva makadamskog zastora koji je oštećen od uticaja atmosferilija na površinama predviđenim projektom, ili na mestima gde to naloži nadzorni organ, kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na deponiju koju odobri Nadzorni organ. Rušenje se vrši mehaničkim putem, pod uslovima koje na gradilištu predloži Izvođač, i prihvati Nadzorni organ. Obračun po m3. | m3 | 347,14 |  |  |
|  | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltiranja. Pozicija obuhvata stepenasto zasecanje asfaltnog kolovoza (d=6-10cm.) na delovimapriključenja predmetne ulice na ulicu I maja . Zasecanje izvršiti pneumatskim čekićem sa otkopnom lopaticom ili cirkularnim rezačem. Linija zasecanja na površini kolovoza treba da je prava. Stepeni zasecanja po visini su ravni visini izvedenih slojeva, sa horizontalnim hodom od oko 10 cm. za asfaltne slojeve. Materijal dobijen rušenjem utovariti u vozilo, transportovati na deponiju koju odredi Nadzorni organ. Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom pripremljenog kolovoza za nastavak asfaltiranja prema gornjem opisu. | m | 0,00 |  |  |
|  | Rušenje postojećih betonskih površina na prilazima domaćinstvima. Rušenje, utovar, transport i istovar na deopniji. Obračun po m3. | m3 | 12,04 |  |  |
|  | Izmeštanje postojeće ograde. Pozicija obuhvata demontažu ograde,njeno odlaganje na poziciju koju odredi Nadzor i ponovnu montažu .Obračun po m dužnom izmeštene ograde. |  |  |  |  |
|  | žičana ograda | m | 55,00 |  |  |
|  | drvena ograda | m | 44,00 |  |  |
|  | Izmeštanje drvenih i betonskih stubova (niskonaponska mreža i telefon). Pozicija obuhvata otkop i demontažu postojećih stubova u zoni radova. Nakon demontaže stubova obavezna je njihovo skadištenje sve do ponovne montaže prema nalogu predstavnika Javnih preduzeća. Merenje i plaćanje se vrši po broju komada (kom) demontiranih i ponovo montiranih stubova. | kom | 15,00 |  |  |
|  | UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI-din: |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Skidanje humusa debljine d=20cm Rad obuhvata površinski otkop humusa sa transportom ili guranjem mašinskimm putem u deponiju sa strane u pojasu putnog zemljišta i čuvanje humusa. Plaćanje se vrši po m2. Količine prema priloženoj dokaznici. | m2 | 2.656,17 |  |  |
|  | Ručni iskop zemljanog materijala III i IV kategorije širine do 60cm i dubine do 2,0m sa odbacivanjem u stranu. Iskop se vrši radi utvrđivanja tačnog položaja podzemnih instalacija koje su u zoni obavljanja radova pa preti njihovo oštećenje. Predviđa se količina :5 rupa x 1.5m x 1.5m x 1.0m. Obračun po m3 | m3 | 11,25 |  |  |
|  | Mašinski i ručni iskop materijala za potrebe izrade saobraćajnice, do projektom predviđenih kota u projektu sa utovarom u vozila i odvozom u deponiju, odnosno guranjem u stranu pored puta. Rad podrazumeva 80% mašinskog i 20% ručnog rada uz pažljiv iskop zbog mogućnosti nalaženja postojećih instalacija u zoni izvođenja radova. Pozicija obuhvata grubo i fino planiranje doveženog materijala na deponiju. Količine prema priloženoj dokaznici. Plaća se po m3 iskopanog materijala. |  | 1.938,17 |  |  |
|  | - mašinski iskop materijala | m3 | 1.550,54 |  |  |
|  | - ručni iskop materijala | m3 | 387,63 |  |  |
|  | Mašinski iskop i reprofiliranje starih jarkova., Pozicija obuhvata iskop jarkova do kote predviđene projektom u svim vrstama materijala . Količine prema priloženoj dokaznici. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | m³ | 126,92 |  |  |
|  | Mašinski iskop drenažnog rova, Pozicija obuhvata iskoprova do kote predviđene projektom . Količine prema priloženoj dokaznici. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | m³ | 21,43 |  |  |
|  | Uređenje posteljice puta. Pozicija obuhvata finalnu obradu kontaktnog sloja između trupa puta i novih slojeva kolovozne konstrukcije. Obrada se sastoji iz finog planiranja posteljice po projektovanim kotama i dopunskog sabijanja do postizanja stepena zbijenosti min. 98 % od max. zbijenosti po standardnom Proktorovom opitu. Ispitivanje kvaliteta materijala, ugrađivanja i tehnologije ugradnje prema tehničkim uslovima | m2 | 4.303,07 |  |  |
|  | Izrada nasipa ispod donjih kota kolovozne konstrukcije predviđene za izradu predmetne deonice puta. Izrada nasipa od odabranog, koherentnog materijala iz iskopa sa trase u slojevima do 30cm debljine. Pozicija obuhvata iskop, razastiranje sa eventualnim vlaženjem ili prosušivanjem, planiranje i nabijanje odgovarajućim mehaničkim sredstvima do postizanja potrebnog stepena zbijenosti zahtevanog Tehničkim uslovima. Obračun i plaćanje po m3. | m3 | 16,87 |  |  |
|  | Transport preostale količine materijala (iz poz. 2.1,2.2 2.4 i 2.5 ) na deponiju udaljenu do 5km. | m³ | 794,46 |  |  |
|  | Izrada humuziranih bankina i bermi. Ova pozicija obuhvata izradu humuzirane bankine i kosine u debljini i širini prema Projektu. Minimalna debljina završnog sloja iznosi 20 cm. Posipanje bankina i bermi namenjenim materijalima u projektovanoj debljini treba izvršiti tačno prema projektovanom profilu, s posebnim nadvišenjem zbog zbijanja. Horizontalne ivice moraju biti izvedene prema projektu. Odstupanja od projektovanih linija dozvoljena su samo utoliko da ne dođe do vizuelnih smetnji. Količine za obračun određuju se u kubnim metrima (m3) projektovane debljine završnog sloja na osnovu stvarno izvršenog rada u okviru Projekta. | m3 | 60,70 |  |  |
|  | UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI - din: |  |  |  |  |
|  | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/63, u sloju minimalne debljine d = 30 cm kolovozne konstrukcije saobraćajnice. Pozicija obuhvata nabavku, dopremu kamenog agregata i ugrađivanje zbijanjem do potrebne zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju. | m³ | 1.043,68 |  |  |
|  | Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5, u sloju minimalne debljine d = 20 cm kolovozne konstrukcije saobraćajnica i trotoara. Pozicija obuhvata nabavku, dopremu kamenog agregata i ugrađivanje zbijanjem do potrebne zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju | m3 | 784,89 |  |  |
|  | Izrada sloja betona MB 25 na trotoarskim površinama sloju debljine d = 10cm. Pozicija obuhvata nabavku svog neophodnog materijala za izradu betona, dopremu i ugradnju u sloju prema projektu. Plaća se po m3 ugrađenog sloja betona, primljenog od strane nadzornog organa. Površina merena sa situacionog plana. | m3 | 106,84 |  |  |
|  | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNHS 16 u sloju debljine d = 6,5cm. Pozicija obuhvata nabavku mešavine,emulzije za nove slojeve,dopremu i ugradnju valjanjem u slojevima prema projektu. Količina prema predmeru radova. Plaća se po m² ugrađenog sloja BNHS, primljenog od strane nadzornog organa. Površina merena sa situacionog plana. | m2 | 2.575,34 |  |  |
|  | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata AB 8 u sloju debljine d = 3cm. Pozicija obuhvata nabavku mešavine,emulzije za nove slojeve,dopremu i ugradnju valjanjem u slojevima prema projektu. Količina prema predmeru radova. Plaća se po m² ugrađenog sloja AB 8, primljenog od strane nadzornog organa. Površina merena sa situacionog plana. | m2 | 1.068,43 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 18/24 i 24/18 na podlozi od betona MB 20 prema priloženom detalju ugradnje. Zalivanje spojeva širine 1cm vrši se cementnim malterom sa odnosom 1:3. Ivičnjaci treba da budu od betona marke MB40 i otporni na dejstvo mraza i soli . Obračun i plaćanje po dužnom metru ugrađenog ivičnjaka,a u cenu je uključen i sav potreban rad, alat i oprema, transport, materijal, kao i sve ostalo potrebno za potpuni završetak radova prema tehničkim uslovima. | m | 841,00 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 8/20 na podlozi od betona MB 20 prema priloženom detalju ugradnje. Zalivanje spojeva širine 1cm vrši se cementnim malterom sa odnosom 1:3. Ivičnjaci treba da budu od betona marke MB40 i otporni na dejstvo mraza i soli . Obračun i plaćanje po dužnom metru ugrađenog ivičnjaka,a u cenu je uključen i sav potreban rad, alat i oprema, transport, materijal, kao i sve ostalo potrebno za potpuni završetak radova prema tehničkim uslovima. | m | 344,50 |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje zaštitnih PVC cevi ф110 za zaštitu instalacija Telekoma. Plaćanje po m postavljene cevi. Količina je pretpostavka projektanta usled nedostatka podataka o položaju instalacija. | m | 40,00 |  |  |
|  | Nabavka , transport i ugradnja drenažne PVC cevi Ø110 , na sloju betona MB15. Cena obuhvata spravljenje i ugrađivanje betona u podlogu sa prevozom betona na 30km i postavljenje cevi. | m' | 97,40 |  |  |
|  | Izrada drenažnog filtra. Pozicija obuhvata nabavku iberlaufa ili tucanika i ugrađivanje filtra u slojevima sa nabijanjem laganim sredstvima da se ne bi oštetile i pomerile drenažne cevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 14,60 |  |  |
|  | Izrada trapeznog odvodnog kanala od betona marke MB30 na deonicama postojećih kanala sa leve strane saobraćajnice. Pozicija obuhvata izradu odvodnog kanala b=40cm i d=10cm, betonom MB30 na sloju šljunka d=10cm na prethodno uvaljanoj podlozi sa postavljanjem sitnijeg kamena u dno kanala. Cena obuhvata nabavku šljunka sa prevozom na 30 km i ugrađivanje šljunka u podlogu, nabavku i izradu oplate, spravljanje i ugrađivanje betona sa prevozom automešalicom i nabavku i ugradnju armature u svemu po detaljima datim u projektu . |  |  |  |  |
|  | beton MB30 | m3 | 13,52 |  |  |
|  | mrežasta armatura Q335 | kg | 711,50 |  |  |
| 3.13 | Izrada betonskih prilaza. Pozicija obuhvata izradu betonskih prilaza od betona marke MB25 na delu od trotoara do uklapanja u postojeće stanje.Obracun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 9,70 |  |  |
|  | UKUPNO 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA - din: |  |  |  |  |
|  | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI | din. |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI | din. |  |  |  |
|  | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA i ODVODNJAVANJE | din. |  |  |  |
|  | RAZNI (NEPREDVIĐENI) RADOVI (≈5%) | din. |  |  |  |
|  | UKUPNO | din. |  |  |  |

| redni broj | pozicija | O P I S R A D O V A Pristupne komunikacije | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena DIN | IZNOS DIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Obeležavanje osovine i ivica buduće saobraćajnice - sva geodetska merenja, prenošenje geodetskih podataka, iz šeme obeležavanja i poprečnih profila, sa projekta na teren, obeležavanja, osiguranje i održavanje obeleženih tačaka u toku izvođenja radova,do predaje objekta Investitoru. | m | 215,78 |  |  |
| 1,2 |  | Odstranjivanje grmlja i sitnog drveća - pozicija sadrži čišćenje površina od drveća, šiblja, otpadaka i sveg prekomernog biljnog materijala i mora da obuhvati iskopavanje panjeva, korenja i odstranjivanje sveg štetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, stabla i panjeva.Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, seču stabala svih debljina (sa kresanjem granja, rezanje stabla na propisnu dužinu...),iskop, izvlačenje i premeštanje panjeva novih i ranije posečenih stabala i sve ostale radove, koji su potrebni za pripremu površine. Obračun količina prema m2 očišćenje površine. | m2 | 50,00 |  |  |
| 1,4 |  | Korekcija postojećih šaht poklopaca za težak saobraćaj na novu kotu nivelete asfalta na kolovozu. Pozicija obuhvata: iskop sa odvozom viška materijala, nabavku i postavljanje montažnog armirano betonskog prstena, ugradnja šaht poklopca, kompletna nabavka i ugradnja betonskih prstenova za šaht, odnosno kompletun zamenu odeđenog broja šahtova fekalne kanalizacije. Pozicija obuhvata i nivelaciono podešavanje postojećih šahtova kišne kanalizacije. | kom | 5,00 |  |  |
| 1,5 |  | Uklanjanje površinskog ,nečistog makadamsko-peskovitog sloja na saobraćajnici prosečne debljine d=20cm na ulici. Pozicija obuhvata mašinsko uklanjanje postojećih slojeva makadamskog zastora koji je oštećen od uticaja atmosferilija na površinama predviđenim projektom, ili na mestima gde to naloži nadzorni organ, kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na deponiju koju odobri Nadzorni organ. Rušenje se vrši mehaničkim putem, pod uslovima koje na gradilištu predloži Izvođač, i prihvati Nadzorni organ. Obračun po m3. | m3 | 144,93 |  |  |
| 1,6 |  | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltiranja. Pozicija obuhvata stepenasto zasecanje asfaltnog kolovoza (d=6-10cm.) na delovimapriključenja predmetne ulice na ulicu I maja . Zasecanje izvršiti pneumatskim čekićem sa otkopnom lopaticom ili cirkularnim rezačem. Linija zasecanja na površini kolovoza treba da je prava. Stepeni zasecanja po visini su ravni visini izvedenih slojeva, sa horizontalnim hodom od oko 10 cm. za asfaltne slojeve. Materijal dobijen rušenjem utovariti u vozilo, transportovati na deponiju koju odredi Nadzorni organ. Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom pripremljenog kolovoza za nastavak asfaltiranja prema gornjem opisu. | m | 53,50 |  |  |
| 1.7 |  | Rušenje postojećih betonskih površina na prilazima domaćinstvima. Rušenje, utovar, transport i istovar na deopniji. Obračun po m3. | m3 | 0,45 |  |  |
| 1.8 |  | Rušenje postojećih ivičnjaka sa pretragom i čišćenjem radi eventualnog ponovnog korišćenja. Pozicija obuhvata rušenje postojećih ivičnjaka mašinski, čišćenje i pretragu radi ponovnog korišćenja kao i transport neupotrebljivog porušenog materijala na deponiju .Obračun po m porušenog ivičnjaka. | m | 45,50 |  |  |
| 1.9 |  | Rušenje starog i izrada novog parapeta ograde. Pozicija obuhvata demontažu ograde,njeno odlaganje na poziciju koju odredi Nadzor, rušenje postojećih i izradu novih parapetnih zidova kao i ponovnu montažu skinute ograde.Obračun po m3 izvedenog parapeta | m3 | 5,25 |  |  |
| 1.10 |  | Izmeštanje postojeće ograde. Pozicija obuhvata demontažu ograde,njeno odlaganje na poziciju koju odredi Nadzor i ponovnu montažu .Obračun po m dužnom izmeštene ograde. |  |  |  |  |
|  |  | žičana ograda | m | 18,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI-din: |  |  |  |  |
| 2. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2,1 |  | Skidanje humusa debljine d=20cm Rad obuhvata površinski otkop humusa sa transportom ili guranjem mašinskimm putem u deponiju sa strane u pojasu putnog zemljišta i čuvanje humusa. Plaćanje se vrši po m2. Količine prema priloženoj dokaznici. | m2 | 405,37 |  |  |
| 2,2 |  | Ručni iskop zemljanog materijala III i IV kategorije širine do 60cm i dubine do 2,0m sa odbacivanjem u stranu. Iskop se vrši radi utvrđivanja tačnog položaja podzemnih instalacija koje su u zoni obavljanja radova pa preti njihovo oštećenje. Predviđa se količina :6 rupa x 1.5m x 1.5m x 1.0m. Obračun po m3 | m3 | 13,50 |  |  |
| 2,3 |  | Mašinski i ručni iskop materijala za potrebe izrade saobraćajnice, do projektom predviđenih kota u projektu sa utovarom u vozila i odvozom u deponiju, odnosno guranjem u stranu pored puta. Rad podrazumeva 80% mašinskog i 20% ručnog rada uz pažljiv iskop zbog mogućnosti nalaženja postojećih instalacija u zoni izvođenja radova. Pozicija obuhvata grubo i fino planiranje doveženog materijala na deponiju. Količine prema priloženoj dokaznici. Plaća se po m3 iskopanog materijala. |  | 685,66 |  |  |
|  |  | - mašinski iskop materijala | m3 | 548,53 |  |  |
|  |  | - ručni iskop materijala | m3 | 137,13 |  |  |
| 2,4 |  | Mašinski iskop i reprofiliranje starih jarkova., Pozicija obuhvata iskop jarkova do kote predviđene projektom u svim vrstama materijala . Količine prema priloženoj dokaznici. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | m³ | 10,00 |  |  |
| 2,5 |  | Mašinski iskop drenažnog rova, Pozicija obuhvata iskoprova do kote predviđene projektom . Količine prema priloženoj dokaznici. Plaća se po m3 iskopanog materijala. | m³ | 15,15 |  |  |
| 2,6 |  | Uređenje posteljice puta. Pozicija obuhvata finalnu obradu kontaktnog sloja između trupa puta i novih slojeva kolovozne konstrukcije. Obrada se sastoji iz finog planiranja posteljice po projektovanim kotama i dopunskog sabijanja do postizanja stepena zbijenosti min. 98 % od max. zbijenosti po standardnom Proktorovom opitu. Ispitivanje kvaliteta materijala, ugrađivanja i tehnologije ugradnje prema tehničkim uslovima | m2 | 1.063 |  |  |
| 2,7 |  | Izrada nasipa ispod donjih kota kolovozne konstrukcije predviđene za izradu predmetne deonice puta. Izrada nasipa od odabranog, koherentnog materijala iz iskopa sa trase u slojevima do 30cm debljine. Pozicija obuhvata iskop, razastiranje sa eventualnim vlaženjem ili prosušivanjem, planiranje i nabijanje odgovarajućim mehaničkim sredstvima do postizanja potrebnog stepena zbijenosti zahtevanog Tehničkim uslovima. Obračun i plaćanje po m3. | m3 | 0,84 |  |  |
| 2,8 |  | Transport preostale količine materijala (iz poz. 2.1,2.2 2.4 i 2.5 ) na deponiju udaljenu do 5km. | m³ | 126,18 |  |  |
| 2.9 |  | Izrada humuziranih bankina i bermi. Ova pozicija obuhvata izradu humuzirane bankine i kosine u debljini i širini prema Projektu. Minimalna debljina završnog sloja iznosi 20 cm. Posipanje bankina i bermi namenjenim materijalima u projektovanoj debljini treba izvršiti tačno prema projektovanom profilu, s posebnim nadvišenjem zbog zbijanja. Horizontalne ivice moraju biti izvedene prema projektu. Odstupanja od projektovanih linija dozvoljena su samo utoliko da ne dođe do vizuelnih smetnji. Količine za obračun određuju se u kubnim metrima (m3) projektovane debljine završnog sloja na osnovu stvarno izvršenog rada u okviru Projekta. | m3 | 60,69 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI - din: |  |  |  |  |
| 3. |  | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/63, u sloju minimalne debljine d = 30 cm kolovozne konstrukcije saobraćajnice. Pozicija obuhvata nabavku, dopremu kamenog agregata i ugrađivanje zbijanjem do potrebne zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju. | m³ | 325,75 |  |  |
| 3.2 |  | Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5, u sloju minimalne debljine d = 20 cm kolovozne konstrukcije saobraćajnica i trotoara. Pozicija obuhvata nabavku, dopremu kamenog agregata i ugrađivanje zbijanjem do potrebne zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju | m3 | 200,53 |  |  |
| 3.4 |  | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNHS 16 u sloju debljine d = 6,5cm. Pozicija obuhvata nabavku mešavine,emulzije za nove slojeve,dopremu i ugradnju valjanjem u slojevima prema projektu. Količina prema predmeru radova. Plaća se po m² ugrađenog sloja BNHS, primljenog od strane nadzornog organa. Površina merena sa situacionog plana. | m2 | 861,98 |  |  |
| 3.6 |  | Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 18/24 i 24/18 na podlozi od betona MB 20 prema priloženom detalju ugradnje. Zalivanje spojeva širine 1cm vrši se cementnim malterom sa odnosom 1:3. Ivičnjaci treba da budu od betona marke MB40 i otporni na dejstvo mraza i soli . Obračun i plaćanje po dužnom metru ugrađenog ivičnjaka,a u cenu je uključen i sav potreban rad, alat i oprema, transport, materijal, kao i sve ostalo potrebno za potpuni završetak radova prema tehničkim uslovima. | m | 259,50 |  |  |
| 3.10 |  | Nabavka , transport i ugradnja drenažne PVC cevi Ø110 , na sloju betona MB15. Cena obuhvata spravljenje i ugrađivanje betona u podlogu sa prevozom betona na 30km i postavljenje cevi. | m' | 68,85 |  |  |
| 3.11 |  | Izrada drenažnog filtra. Pozicija obuhvata nabavku iberlaufa ili tucanika i ugrađivanje filtra u slojevima sa nabijanjem laganim sredstvima da se ne bi oštetile i pomerile drenažne cevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 10,35 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA - din: |  |  |  |  |
| 1, |  | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2, |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3, |  | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA i ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| 4, |  | RAZNI (NEPREDVIĐENI) RADOVI (≈5%) |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |

| Poz br | Opis pozicije | Jed mere | Količina | Jed. cena | Ukupno din. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1,01 | Obeležavanje trase. Pre početka radova izvršiti rekognosciranje i obeležavanje trase instalacija, sa svim potrebnim elementima (horizontalni prelomi, šahtovi, odvojci i priključci), u svemu prema podacima iz projekta. | m | 530 |  |  |
|  | UKUPNO PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2,01 | Obezbeđenje saobraćajnice. Na delu saobraćajnice u kojoj se izvode radovi, a na osnovu dobijene saglasnosti nadležnih komunalnih službi, izvršiti potrebne izmene u regulisanju saobraćaja u cilju njegovog nesmetanog odvijanja. Potrebno je predvideti, postaviti i održavati potrebnu signalizaciju. Pozicija je obuhvaćena projektom saobraćajne signalizacije i opreme za vreme izvođenja radova. | pauš. |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3,01 | Mašinsko-ručni iskop kanalizacionog rova za polaganje cevi i objekata na kanalizacionoj mreži. Za širinu rova se usvaja B=0.9m. Na deonicama gde se trasa ukršta sa postojećim instalacijama iskop se vrši ručno. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsečene, a dno rova isplanirano sa padom prema projektu i nabijeno do 95% zbijenosti po proktoru. Prilikom iskopa, iskopani materijal odbaciti na 1m od ivice rova. Obračun po m3 iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | Iskop od 0.00-2.00 m | m3 | 630,00 |  |  |
|  | Iskop od 0.00-2.00 m | m3 | 50,00 |  |  |
|  | Proširenje rova za ugradnju revizionih silaza. Iskop po m3 izvršenog iskopa. | m3 | 98,50 |  |  |
|  | Iskop za kanalizaciju slivničkih veza i slivnika. | m3 | 48,12 |  |  |
|  | Iskop za betonski kanal sa kišnom rešetkom. | m3 | 30,24 |  |  |
|  | Ukupno iskop | m3 | 856,86 |  |  |
|  | ukupno ručnog iskopa 10% |  | 85,69 |  |  |
|  | ukupno mašinskog iskopa 90% |  | 771,17 |  |  |
| 3,02 | Razupiranje rova. Prilikom iskopa odmah vršiti dvostrano razupiranje rova odgovarajućom podgradom zbog obezbeđenja bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, njeno postavljanje i demontaža. Razupiranje vršiti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu posla. | m² | 500,00 |  |  |
| 3,03 | Razastiranje i planiranje peska za izradu posteljice sa zbijanjem posteljice 95% po Proktoru. Debljina posteljice 10cm ispod cevi i 10cm iznad temena cevi. Pesak oko cevi zbijati ručno. Posle montaže cevi na posteljicu i izvršenog testa vodozadrživosti, rov zatrpati. Obračun po m3 kompletnog rada i materijala. | m3 | 121,70 |  |  |
| 3,04 | Zatrpavanje šljunkom dela oko slivnika i rova koji je smešten ispod kolovozne konstrukcije do planirane kote . Zatrpavanje šljunkom u slojevima od 20cm sa nabijanjem. Obračun po m3 završenog zatrpavanja sa ispitivanjem zbijenosti nasutog materijala. | m3 | 65,00 |  |  |
| 3,05 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa ispod trotoara do planirane kote. Zatrpavanje zemljom u slojevima od 20cm sa nabijanjem. Obračun po m3 završenog zatrpavanja sa ispitivanjem zbijenosti nasutog materijala. | m3 | 222,30 |  |  |
| 3,06 | Transport zemlje iz iskopa na odgovarajuću deponiju Izvođača radova. Obračun po m3 odvoza viška zemlje sa utovarom i istovarom materijala. | m3 | 634,56 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4,01 | IZRADA ARMIRANO BETONSKOG ŠAHTA |  |  |  |  |
|  | Izrada kružnih revizionih šahtova od prefabrikovanih armirano-betonskih prstenova F1000mm i završnim konusom F625mm. Visina prstena od 0.5-1.0m. Spajanje prstenova sa zubom. Spajanje između prstenova obraditi odgovarajućim malterom na bazi cementa. Deo revizionog šahta do visine 20cm iznad cevi uraditi od armiranog betona MB30 na licu mesta sa kinetom. Obračun po m' gotovog revizionog šahta sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | m | 36,00 |  |  |
| 4,02 | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove f 1000/670/600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. | kom | 11,00 |  |  |
| 4,02 | Kompletna izgradnja armirano-betonskog šahta MB30 Ro 2-2' , za skupljanje i evakuaciju vode sa slivnih područja preko zemljanih kanala, a u svemu prema datim detaljima (sa izradom betonskog korita na ulazu kanala u šaht). Specifikacija materijala koji se ugrađuje je data na crtežu u odgovarajućoj razmeri na osnovu koje je sračunata jedinična cena šahta. Obračun kompletno po komadu. | kom | 1 |  |  |
| 4,03 | UGRADNJA SLIVNIKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja slivnika od gotovih vibropresovanih armirano-betonskih cevi f500mm sa izradom dna od nabijenog betona MB20 debljine 12cm. Na gornjem otvoru ugrađuje se ram sa rešetkom za težak saobraćaj. Obračun po komadu ugrađenog slivnika. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenog slivnika. | kom | 14 |  |  |
| 4,04 | Nabavka , transport i ugradnja betonskih prstena za poklopac (rešetku) u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena. |  |  |  |  |
|  | - revizioni šaht | kom | 20 |  |  |
|  | - slivnik | kom | 14 |  |  |
| 4,05 | Izrada betonskog kanala MB30 pravougaonog poprečnog preseka sa kišnom rešetkom. |  |  |  |  |
|  | - beton MB30 | m3 | 10,08 |  |  |
|  | - mrežasta armatura R335 | kg | 319,80 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| V | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5,01 | Nabavka, transport i montaža cevi za projektovanu trasu i to: |  |  |  |  |
|  | PVC Ф315mm - kolektor | m' | 250,30 |  |  |
|  | PVC Ф400mm - kolektor | m' | 177,20 |  |  |
|  | HDPE Ф400mm - kolektor | m' | 110,70 |  |  |
|  | PVC Ф200mm - kaskada | m' | 2,00 |  |  |
| 5,02 | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih PVC cevi za projektovanu trasu. PVC cevi za uličnu i slivničku kanalizaciju serija S4(SDP41) kvaliteta SRPS G.C6 507 i to: |  |  |  |  |
|  | DN 160mm | m' | 53,30 |  |  |
| 5,03 | Nabavka, transport i ugradnjauložaka u zid revizionog šahta na mestu prodora PVC cevi. Obračun po komadu ugrađenog šaht uloška i to: |  |  |  |  |
|  | DN 160mm | kom | 28 |  |  |
|  | DN 315mm | kom | 22 |  |  |
|  | DN 400mm | kom | 16 |  |  |
| 5,04 | Nabavka, transport i ugradnja odgovarajućih PVC fazonskih komada sa prirubnicom za uvođenje kaskade na revizionim oknima Ro1-8 i Ro3-1. Obračun po komadu ugrađenog fazonskog komada: | kom | 4 |  |  |
| 5,05 | Nabavka, transport i montaža poklopca od modularnog liva sa ramom za revizione šahtove i sistemom za automatsko zaključavanje sa dvostrukom oprugom. Nosivost 40 KN. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 21 |  |  |
| 5,06 | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih slivničkih rešetki sa otvaranjem oko jedne ose, pravougaonog oblika, sa pripadajućim ramom koji je montiran na betonski slivnik. Rešetka tip SRPS M. J6 254. Obračun po komadu ugrađene rešetke sa ramom. | kom | 14 |  |  |
| 5,07 | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih penjalica DIN 1212 ugrađene u zid revizionog šahta na odstojanju od 30cm, naizmenično u dva reda. Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 125 |  |  |
| 5,08 | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih slivničkih rešetki za betonske kanale. Obračun po dužnom metru ugrađene kišne rešetke. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 24,00 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 6,01 | Geodetsko snimanje kanalizacione mreže i priključaka slivnika i objekata za katastarsko podzemne instalacije. Obračun po m' izvršenog snimanja. | m' | 530,00 |  |  |
| 6,02 | Projekat izvedenog stanja. Obračun po m' izrade projekta. | m' | 530,00 |  |  |
| 6,03 | Ispiranje kanalizacione mreže sa odstranjivanjem šuta i ostalih grubih predmeta sa ispitivanjem vodozadrživosti mreže. Obračun po m' izvršenih gore navedenih radova. | m' | 530,00 |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| II | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| V | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACIJA din. |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СПОЉАШЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ТАМНАВСКИХ ПАРТИЗАНА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редн. број | Опис радова | Једи. мере | Коли-чина |  | Једин. цена |  | Износ динара |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе водоводне мреже са потребним елементима за несметан рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м′ обележене водоводне мреже |  |  |  |  |  |  |
| a. | За улични водовод | m′ | 340,00 | × |  | = |  |
| b. | За кућне прикључке | ком. | 45,00 | × |  | = |  |
|  | Свега под I |  |  |  |  |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комбиновани ископ у земљишту III категорије за израду каналских ровова ширине 0.8 м и дубине 1.35 м, за полагање HDPE-110 цеви за спољашњу водоводну мрежу, са правилним одсецањем бочних страна рова и одбацивањем земље на даљину 1,5 м од ивице рова ради обезбеђења од обурвавања ископане земље. Земљу одбацити на једну страну а другу страну обезбедити за несметан прилаз рову ради полагања цеви и за остали рад. Дно каналског рова мора бити равно и у паду како је пројектом предвиђено. |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену ископа улази и евентуално разупирање и црпљење подземне воде из каналског рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 ископане земље у самониклом стању |  |  |  |  |  |  |
| а. | За улични водовод |  |  |  |  |  |  |
|  | дубина 0-2 м | m3 | 367,20 | × |  | = |  |
| b. | За кућне прикључке | m3 | 388,80 | × |  | = |  |
| 2 | Планирање дна рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 испланиране површине |  |  |  |  |  |  |
| а. | За улични водовод |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 340.0×0.8 | m2 | 272,00 | × |  | = |  |
| б. | За кућне прикључке |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 45х8×0.8 | m2 | 288,00 | × |  | = |  |
| 3 | Набавка, транспорт, убацивање, разастирање и набијање песка у ров. По завршеном планирању у ров убацити слој песка д=15. цм и испланирати. По завршетку монтаже цеви убацити песак око цеви са лаким набијањем, а затим формирати слој песка дебљине д=15 цм изнад темена цеви. Цевовод делимично затрпати и извршити испитивање на пробни притисак. Остали део рова до слоја шљунка затрпати песком у слојевима од 15см са набијањем квашењем до потребне стишљивости. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 уграђеног песка у набијеном стању |  |  |  |  |  |  |
| а | За улични водовод |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 340.0×0.8×0.4 | m3 | 108,80 | × |  | = |  |
| б | За кућне прикључке |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 45х8×0.8×0.4 | m3 | 115,20 | × |  | = |  |
| 4 | Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са сабијањем до кота за изградњу коловоза и тротоара |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 уграђеног материјала |  |  |  |  |  |  |
| а | За улични водовод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 108,80 | × |  | = |  |
| б | За кућне прикључке |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 115,20 | × |  | = |  |
| 5 | Одвоз вишка земље, по завршеном затрпавању рова, на даљину до 3 км или на место које одреди надзорни орган. У јединичну цену урачунат утовар, транспорт и грубо планирањем материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 одвезене и испланиране земље у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
| а | За улични водовод | m3 | 400,00 | × |  | = |  |
|  | Свега под II |  |  |  |  |  |  |
| III | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда акерних блокова од неармираног бетона МБ20. Анкерне блокове поставити на местима рачвања и скретања цевовода, испод вентила и хидраната. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по уграђеном комаду анкерног блока. | ком | 5,00 | × |  | = |  |
|  | Свега под III |  |  |  |  |  |  |
| III | МОНТЕРСКИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа цеви за воду од полиетилена високе густине ХДПЕ-100 за радне притиске од 10 бара, са свим потребним материјалом за спој. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м’ монтираног цевовода од ПЕ-110 цеви високе густине за радни притисак од 10 бара са сви потребним материјалом за израду споја. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¢ постављених цеви |  |  |  |  |  |  |
| а | За улични водовод |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø110 mm | m' | 340,00 | × |  | = |  |
| б | За кућне прикључке |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32 mm | m' | 360,00 | × |  | = |  |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа надземних противпожарних хидраната Ø 80 мм са дубином уградње од 1,25 м. Јединичном ценом обухваћен је сав материјал за несметан рад хидранта |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног надземном хидранту. | ком | 2,00 | × |  | = |  |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских комада |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет по уграђеном килограму фазонских комада | kg | 200,00 | × |  | = |  |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа огрлица за цеви ХДПЕ-110 за воду од полиетилена високе густине за израду кућних прикључака. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по уграђеној огрлици. |  |  |  |  |  |  |
|  |  110/32 mm | kom | 45,00 | × |  | = |  |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа ЕВ вентила са прирубницом, уградбеном телескопском гарнитуром и уличном капом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиле монтирати на местима предвиђеним пројектом према приложеној шеми чворов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по уграђеном комплету, ЕВ вентил, уградбена телескопска гарнитура, улична капа и другим потребним материјалом |  |  |  |  |  |  |
|  |  110 mm | ком | 1,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка транспорт и монтажа заштитних ПВЦ цеви за уличну канализацију, за пролаз цеви за воду од полиетилена високе густине испод коловозне конструкције |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м’уграђених ПВЦ цеви за уличну канализацију заједно са држачима одстојања постављеним на растојању око 1м. Између цеви и држача одстојања поставити еластични међуслој. |  |  |  |  |  |  |
|  |  200 mm | m' | 80,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испирање и испитивање водоводне мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м' испитаног цевовода. | m' | 340,00 | × |  | = |  |
| 9 | Дезинфекција цевовода, по изврђеној монтажи и затрпавању рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м' дезинфикованог цевовода. | m' | 340,00 | × |  | = |  |
| 10 | Снимање изведеног стања водоводне мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м'снимљене водоводне мреже. | m' | 340,00 | × |  | = |  |
|  | Свега под IV |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| IV | МОНТЕРСКИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

| PREDRAČUN TRAJNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. |  |  |  | OPIS POZICIJE |  |  |  | J. M. | KOL. | Jediniča cena |  | UKUPNO |
| 1. VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 |  | Standardni saobraćajni znaci Pozicija podrazumeva nabavku sa elementima za montaču(obujnicom/šelnom), transport do mesta ugradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Znakovi opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I-23(a=900mm), klase I |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | Znakovi izričitih naredbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II-2 (Ø=600mm), klase II |  | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II-4 (Ø=600mm), klase I |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II-30(30km/h) (Ø=600mm), klase I |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  | Znakovi obaveštenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III-2.1-D (1000 x 350mm), klase I |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III-2.1-L (1000 x 350mm), klase I |  | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III-6 (600 x 600mm), klase II |  | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Nosači saobraćajnih znakova Pozicija podrazumeva nabavku, transport do mesta ugradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jednostubni cevni nosač, L=3.3m |  | kom | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jednostubni cevni nosač, L=4.2m |  | kom | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. HORIZONTALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izvođenje horizontalne saobraćajne signalizacije Pozicija podrazumeva pripremu terena(čišćenje), markiranje i izvođenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razdelna neisprekidana linija, d=0.12m, belom bojom |  | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razdelna isprekidana linija, d=0.12m, belom bojom 3-3m |  | m2 | 13,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razdelna isprekidana linija, d=0.12m, belom bojom 1-1m |  | m2 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pešački prelaz |  | m2 | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Neisprekidana zaustavna linija bele boje |  | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO HORIZONTALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Ugradnja nosača saobraćajnog znaka Pozicija podrazumeva iskop temelja, nabavka betona MB20 i ugradnja stubnog nosača |  | kom | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Montaža saobraćajnog znaka Pozicija podrazumeva montazu saobraćajnog znaka na stubni nosač preko obujmice (šelne) |  | kom | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | HORIZONTALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (din.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: За све позиције у којима је наведен појединачни робни знак, патент или тип, одн. посебно порекло или производња, важи и ознака „или одговарајуће“, осим где је постављена другачија напомена. За доказивање одговарајућих својстава примењују се одредбе чл. 73. ст. 2. ЗЈН, а на страни понуђача је обавеза да прилком достављања понуде достави и одговарајуће доказе којима доказује да предметна добра испуњавају све захтеве тражене овом конкурсном документацијом, односно да су компатибилна и омогућавају редовну и несметану употребу без скривених и накнадних трошкова.

У знак сагласности са предмером радова и напоменом, овлашћено лице понуђача потписује овај образац без примедби.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 9 - Oбразац структуре цене

| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (у складу са позицијама из техничке спецификације) |  |  |  |  |
|  |  | Без ПДВ | ПДВ | Укупно са ПДВ |
|  | Примарна саобраћајница |  |  |  |
|  | Приступне комуникације |  |  |  |
|  | Коловозна конструкција |  |  |  |
|  | Атмосферска канализација |  |  |  |
|  | Реконструкција спољашње водоводне мреже |  |  |  |
|  | Трајна саобраћајна сигнализација и опрема |  |  |  |
| УКУПНО 1+2+3+4+5: |  |  |  |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 10 - Изјава понуђача о одговорном извођачу

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН/И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 1.3.2/2017

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив понуђача који ангажује одговорног извођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 11 - Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. Закона

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као

заступник понуђача ______________________________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________, са седиштем у

_______________________________________________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, тј. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац 12 - Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75.  ст. 2. Закона

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као

заступник понуђача ______________________________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач........................................................................................................................ у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац 13 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ст. 1. Закона

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као

заступник подизвођача______________________________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________, са седиштем у

_______________________________________________, као подизвођач, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

- Подизвођачи његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико ће понуђач или члан групе понуђача део послова поверити подизвођачу, ова Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.

# Образац 14 - Изјава о прибављању полисе осигурања

ПОНУЂАЧ: ______________________________

_______________________________

И З Ј А В А

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке радова – ЈН бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 3 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац 15 - Списак изведених радова

| Наручилац и број уговора | Период извођења радова | Вредност изведених радова (са ПДВ-ом) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 16 – Потврда референтног наручиоца

___________________________________________________

Назив наручиоца

___________________________________________________

Адреса

___________________________________________________

Телефон

П О Т В Р Д А

да је извођач радова/понуђач

__________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

за потребе референтног наручиоца квалитетно и уговореном року извршио радове

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од ________________________________динара без ПДВ, односно

___________________________динара са ПДВ,

а на основу уговора број________________________од___________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру „Изградња улице Тамнавских партизана“ и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца:

___________________________________________________________________________

(име презиме, број телефона или е-mail адреса)

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 17 - Трошкови припреме понуде

| Рб. | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

# Образац ПО 1

Број: ___________________

Датум:__________________ 2017. године

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из ____________________________	ул . _________________________________

бр.л.к._________________________	издате од____________________________

овлашћује се да у име и за рачун

________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може учествовати у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1.3.2/2017 – Изградња улице Тамнавских партизана.

Представник понуђача има овлашћења да у име и за рачун понуђача предузима све радње у предметном поступку, и то да може

* потписати, потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на исправност понуде.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац ПО 2

ПРИМАЛАЦ:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УБ

Улица 3.октобра бр. 4

14210 Уб

ПОНУЂАЧ

| Назив |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| МБ |  |
| ПИБ |  |
| Број телефона и е-mail адреса |  |
| Име и презиме овлашћеног лица за контакт |  |

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ ТАМНАВСКИХ ПАРТИЗАНА

РЕДНИ БРОЈ 1.3.2/2017

! НЕ ОТВАРАТИ !

датум и сат подношења:

____________________

(попуњава Писарница)