Број: 344-79/17-01

Општина Уб

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поступак јавне набавке мале вредности – радови

УРЕЂЕЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА

(ЈН бр. 1.3.9/2017)

У Убу, 05.09.2017. године

На основу На основу члана 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), конкурсна документација садржи:

1. Позив за подношење понуде	3

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду	6

3. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова	12

Образац 1 – Подаци о понуђачу	16

Образац 3 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	17

Образац 4а - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	18

Образац 4б - Изјава о ангажовању подизвођача	19

Образац 4в – Подаци о подизвођачу	20

Образац 5а - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди	21

Образац 5б - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	22

Образац 6 - Изјава понуђача о одговорном извођачу	23

Образац 7 - Списак изведених радова	24

Образац 8 – Потврда референтног наручиоца	25

Образац 9 – Модел уговора	26

Образац 10 - Понуда	32

Образац 11 - Изјава o независној понуди	33

Образац 12 - Изјава у складу са чланом 6. став 1. тачке 6)-(5)	34

Образац 13 - Трошкови припреме понуде	35

Образац бр. 14 – Техничка спецификација	36

ОБРАЗАЦ 15.	37

Oбразац ПО 1	38

Образац ПО 2	39

Укупан број страна: 39

## 1. Позив за подношење понуде

  - ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца: | Општина Уб |
| --- | --- |
| Адреса: | Улица 3.октобра бр. 4, 14210 Уб |
| ПИБ: | 105884538 |
| Матични број: | 07188927 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Број рачуна: | 840-100640-72 |
| Интернет адреса | www.opstinaub.org.rs |
| Врста наручиоца: | Локална самоуправа |
| Врста поступка ЈН: | Поступак јавне набавке мале вредности |
| Врста предмета: | Радови |
| Контакт: | Сања Марковић, 014 411 622, лок.210 и sanja.markovic@opstinaub.org.rs |
| Број: | 344-79/17-01 |
| Дана: | 05.09.2017. године |

1.2.	ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Уређење некатегорисаних путева и отресишта  на основу уговора бр. 401-00-01577/2/2017-14 закљученог дана 28.08.2017. године између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Општине Уб, којим је предвиђено уређење некатегорисаних путева и отресишта укупне површине 12.074,44 м² - у даљем тексту „Јавна набавка“.

Назив и ознака из општег речника радова набавке: 45233123 - радови на изградњи споредних путева.

1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале у складу са  чланом 39., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), као и у складу са Закључком Општинског већа Општине Уб бр. 06-30-5/2017-01 од 23.01.2017. године и Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке бр. 020-178/17-01 од 04.09.2017. године.

1.4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне набавке обезбезеђена су буџетом Републике Србије за 2017. годину, која преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште финансира 29,05% прихватљивих трошкова (у новчаном износу: 1.596.805,86 динара) и буџетом Општине Уб за 2017. годину, раздео 5, глава 3, програмска класификација 0701-0001, функција 451, позиција 30, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, остатак трошкова

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуда се подноси на српском језику.

- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Важност понуде је 60 дана.

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у писаном облику, на адресу: Општина Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, или e-mail sanja.markovic@opstinaub.org.rsнајкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

1.6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок извршења уговора.

1.7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца www.opstinaub.org.rs.

1.8. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти.

Понуда се подноси лично на писарницу Општине Уб, или путем поште, на адресу Општинска Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб,  до среде 13.09.2017. године до 12,30 часова.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације. Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно да је комисији преда попуњен помоћни образац ПО1.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у среду, 13.09.2017. године у 13,00 часова у згради Општине Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, канцеларија 308/310 – Скупштинска сала.

1.10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.11.	РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

1.12. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен уговор.

Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из другог на закону заснованог разлога.

## 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

2.1.     ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда, докази и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

2.2.	ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Пожељно је да документација буде повезана и тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.

НАПОМЕНА: Ради боље прегледности, није потребно прилагати обрасце који се не односе на понуђача, позив за подношење понуда, упутство понуђачима и објашњење о начинима доказивања, већ исти могу бити изостављени из понуде. Уколико доставите и обрасце који се не односе на понуђача, такви обрасци би требало да буду означени као „Није применљиво“ и оверени потписом и печатом понуђача.

2.3.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.4.     ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ - Уређење некатегорисаних путева и отресишта  , ЈН бр. 1.3.9/2017 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -14,00 сати, на адресу наручиоца.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

2.5.	САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6.	УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.7.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно

према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.8.	НАЧИН ПЛАЋАЊА

Извођач доставља Наручиоцу привремене ситуације, које Наручилац плаћа Извођачу у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана достављања ситуације оверене и потписане од стране Извођача и надзорног органа.

Обрачун за извршене радове и утрошени материјал вршиће се на основу овереног грађевинског дневника и грађевинске књиге.

2.9.	ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

2.10.	ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Изабрани Понуђач пре потписивања уговора доставља бланко сопствену менице за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, оверене печатом и потписом овлашћеног лица;

Доставља се и:

-	захтев за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке, са датумом овере после отварања понуда; меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године);

- менична изјава потписана од стране овлашћеног лица,

-	фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,

- образац оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац)

Наручилац може ову меницу активирати у износу од 10% вредности намењених средстава за ову јавну набавку у случају:

- Доцњe са започињањем активности. Доцња са започињањем активности дефинисаних појединачним уговором од 10 дана,

- Пробијањa рока кривицом извршиоца. Пробијање налогом-појединачним уговором дефинисаног рока кривицом извођача за 10 дана,

- Одустајањa извршиоца од Уговора,

- као и другим разлозима дефинисаним Законом и Узансама.

2.11.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail:sanja.markovic@opstinaub.org.rs

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

2.12.     РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важности понуде je 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

2.13.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

2.14.	ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално;

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.15.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок за реализацију уговора.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена.

2.16.	РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова је најдуже 30 дана од дана увођења извођача у посао од стране надзорног органа.

2.17.	РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове. Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

2.18.	МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора, а чланови групе понуђача дужни су да парафирају све стране модела уговора..

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

2.19.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђач је у обавези да достави попуњен Образац 14- Техничка спецификација радова, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети структура предметних радова.

2.20.	ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу УЈН у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен најкасније 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

2.21.	ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси  у року од 5 дана од  дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки Наручиоцу непосредно или поштом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки

2.22.	ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може даобустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

2.23.	ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештавамо вас да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Подаци о државном органу или организацији, одн. органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се благовремено могу добити исправни подаци који су везани за извршење уговора о јавној набавци су:

- Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

2.24. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

## 3. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова

3.1. Обавезни услови

Право на на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из регистра надлежног Привредног суда (установе) |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из одговарајућег регистра. |

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције и то: - За законског заступника: уверење надлежне полицијске управе МУП-а - За правно лице: уверење надлежног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |
| Физичко лице | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |

Према Закону о одговорности правних лица за кривична дела, казнену евиденцију води првостепени суд на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица.

Првостепени суд за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре је:

- Основни суд, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година,

- Виши суд, за кривична дела за која је као главна предвиђена казна затвора у трајању дужем од 10 година.

Првостепени суд за кривична дела организованог криминала је Виши суд у Београду.

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Као доказ, доставља се (1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и (2) уверење управе јавних прихода града, односно општине (изворни локални јавни приходи).

НАПОМЕНА: Докази за тачке 1, 2, 3  Обавезних услова не смеју бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда (члан 77.став 3. ЗЈН).

3.2. Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане у складу са чл. 76. Закона, и то:

3.2.1. Пословни капацитет:

Да је у претходе три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) извео радова на пословима изградње и одржавања путева у износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Доказ:

- Списак изведених радова у области изградње и одржавања путева,

- потврде инвеститора о изведеним радовима,

- копије уговора о извођењу радова.

- копије окончане ситуације за достављене уговоре са припадајућом рекапитулацијом радова, потписане и оверене од стране инвеститора, извођача и надзорног органа (прва и задња страна где се види предмет уговора вредност изведених радова и овера инвеститора и надзорног органа).

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима. Уколико понуду подноси група понуђача, услов да је изведен најмање један посао у минималном износу од 5.000.000,00 динара, мора да испуни један од чланова групе понуђача самостално, у противном понуда ће се сматрати неисправном.

Кадровско - технички капацитет

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

3.2.2. Кадровски капацитет

Довољан кадровски капацитет: да има најмање 5 (пет) запослених радника на неодређено време или уговором ангажована лица, од тога :

- 1 (један) дипл. инж. грађевинске струке (лиценца 412, 415, 418 или 812), који ће решењем бити именовани за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци,

Доказ:

- за дипломираног инжењера фотокопија радне књижице, одговарајући МА образац,

- за доказивање осталих стално запослених радника ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је набавка расписана.

- за дипл. инж и копије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије да су наведене лиценци важеће.

- за уговором ангажована лица – закључене уговоре.

3.2.3. Технички капацитет

| Грејдер | 1 ком. |
| --- | --- |
| Вибро ваљак | 1 ком. |
| Багер точкаш | 1 ком. |
| Камион кипер | 2 ком. |
| Комбинована машина „скип“ | 1 ком. |

Докази:

- пописна листа са стањем на дан 31.12.2016. год. са обавезно маркираном траженом опремом, и

- саобраћајне дозволе за моторна возила са важношћу на дан отварања понуда.

Опрема може бити узета у закуп, када је потребно доставити и уговор о закупу као и саобраћајне дозволе. Уговор о закупу мора да садржи клаузулу да ће опрема бити на располагању понуђачу за предметну јавну набавку.

3.3. Подношење понуда са подизвођачем

Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца (Образац бр. 4б) из Конкурсне документације мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са наведеним у Конкурсне документације (обавезне и додатне).

3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе
понуђача)

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку пријаву у име задругара.

Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

3.5.	Начин достављања доказа

1)Испуњеност свих услова тендера (и законом предвиђених и додатних) мора се доказати уз понуду. У супротном – понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) Обавезне услове од 1) до 3) не мора доказивати понуђач који је регистрован у регистар понуђача, ако се на то позове и

3) Обавезни услови од 1) до 3) могу се доказати и потписивањем ИЗЈАВЕ која је саставни део конкурсне документације (образац 15).

Додатни услови доказују се уз понуду како је горе наглашено.

## Образац 1 – Подаци о понуђачу

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 3 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку бр. 1.3.9/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта, саставио и потписао

___________________________________________________________________________

(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача

___________________________________________________________________________

- Који наступа самостално

- Који наступа са подизвођачима

- Овлашћеног члана групе понуђача

(заокружити)

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ / потпис овлашћеног лица или овлашћеног члана групе понуђача / |
| --- | --- | --- |

## Образац 4а - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број 1.3.9/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 4б - Изјава о ангажовању подизвођача

(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)

За реализацију јавне набавке бр. 1.3.9/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта  , ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Назив подизвођача | Позиција радова које изводи | Учешће подизвођача |
| --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац 4в – Подаци о подизвођачу

| Назив подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

## Образац 5а - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## Образац 5б - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку јавне набавке број 1.3.9/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта  .

Овлашћујемо члана групе	____________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ВРСТА РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |

Датум:_____________ 2017.г

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.

## Образац 6 - Изјава понуђача о одговорном извођачу

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 1.3.9/2017

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Последњу колону „Основ ангажовања" попунити тако што се за: запослене уноси број – 1

## Образац 7 - Списак изведених радова

| Наручилац и број уговора | Период извођења радова | Вредност изведених радова (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 8 – Потврда референтног наручиоца

___________________________________________________

Назив наручиоца

___________________________________________________

Адреса

___________________________________________________

Телефон

ПОТВРДУ

да је извођач радова/понуђач

__________________________________________________________________________

[назив и седиште понуђача]

за потребе референтног наручиоца квалитетно и уговореном року извршио радове

___________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од ________________________________динара без ПДВ-а,

односно у вредности ___________________________динара са ПДВ-ом,

а на основу уговора број________________________од___________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру „Уређење некатегорисаних путева и отресишта  “ наручиоца Општина Уб и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца: ___________________________________________________,

(име презиме, број телефона или е-mail адреса)

Референтни наручилац

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 9 – Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА РАДОВА ЈН бр. 1.3.9/2017

Закључен између:

- Општине Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: Наручилац, с једне стране и

2. Понуђача:

| Понуђач, __________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (назив понуђача) |  |
| кога заступа _______________________________________________________________ |  |
| (име и ЈМБГ заступника) |  |
| МБ: ________________________________ | ПИБ: _______________________________ |

(у даљем тексту: „Извођач“)

Уговорне стране споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Наручилац је у спроведеном поступку јавне набавке бр. 1.3.9/2017, по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао извођача

___________________________________________________из______________________

као најповољнијег понуђача за извођење радова на Уређење некатегорисаних путева и отресишта према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Извођач радова ће део радова који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив понуђача и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив понуђача и део радова) | ПИБ | МБ |

Члан 2.

Предмет Уређење некатегорисаних путева и отресишта укупне површине 12.074,44 м², а на основу уговора бр. 401-00-01577/2/2017-14 закљученог дана 28.08.2017. године између Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Општине Уб,  у свему према понуди извођача број _________________	од __________ 2017. године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова на Уређење некатегорисаних путева и отресишта из члана 2. уговора износи укупно:

______________________________________________________динара без ПДВ-а,

односно

______________________________________________________динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 4.

Исплата уговорене цене ће се вршити у року од 45 дана од уредно достављене ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _________( не дуже од 30) дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за изградњу,

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи
од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка
извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца посебним решењем.

Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла и са роком важења меничног овлашћења 60 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова,  у корист Општине Уб.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, извођач је у обавези да продужи важење меничног овлашћења.

У случају истека рока меничног овлашћења док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, извођач је дужан да продужи рок важења меничног овлашћења.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора,
достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим
лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из клаузуле 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите и заштите животне средине.

Члан 12.

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, а за који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење радова који су предмет овог уговора, наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са одредбама чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 14.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему
позива од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,
наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички пријем радова обезбедиће наручилац.

Члан 15.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- ако извођач у року од 10 дана од дана закључења уговора не достави бланко соло меницу за добро извршење посла,

- уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 17.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора .Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 18.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне

стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени
споразумно, надлежан је Основни суд у Убу.

Члан 19.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

| _______________________________ Извођач радова | _______________________________ Наручилац |
| --- | --- |

## Образац 10 - Понуда

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуда за набавку радова у отвореном поступку ЈН бр. 1.3.9/2017 чији је предмет: Уређење некатегорисаних путева и отресишта према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, достављамо:

ПОНУДУ     бр. ___________________ од __________________ 2017.године.

1. да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално       б) са подизвођачем        в) заједничка понуда

2. Услови понуде

| а. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| б. Порез на додату вредност: |  |
| в. Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |

3.	За делимично извршење јавне набавке ангажовао   _______ ( 	_______________ )

подизвођача (уписати број подизвођача);

Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом;

Важност понуде: __________ дана од дана отварања понуда;

Начин плаћања: плаћање ће бити извршити у року од 45 дана од достављене оверене ситуације.

Рок извођења радова је ___________ дана од увођења у посао.

| Место: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |

## Образац 11 - Изјава o независној понуди

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке број 1.3.9/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.Образац копирати у потребном броју примерака.

## Образац 12 - Изјава у складу са чланом 6. став 1. тачке 6)-(5) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 86/15) и чл. 78/2 ЗЈН

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке Уређење некатегорисаних путева и отресишта бр. ЈН 1.3.9., поштовао све важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да овај понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 13 - Трошкови припреме понуде

| Рб. | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

## Образац бр. 14 – Техничка спецификација

| Naručilac: Opština Ub Objekat: Nekategorisani, putevi na teritoriji opštine Ub |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. DOS. | Opis posla i radova | jed. mere | količina | jedinična cena dinara |  | ukupna сепа dinara |
| 1. | Ravnanje-priprema kolovoza nekategorisanih (poljskih) puteva buldozerom i grejderom sa mestimičnim skidanjem viška zemlje prosečne debljine do 10 cm. Prosečna širina kolovoza je 3.50 m. Cena obuhvata: -Dovoz, odnosno dolazak mašina na putni pravac koji se priprema za šljunčenje; -Rad mašine-grejdera i buldozera na pripremi kolovoza puta. | m' | 12.074,44 |  |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije stepenastih zaseka i jarkova sa mašinskim utovarom i prevozom na deponiju (deponiju obezbeđuje izvođač). | m³ | 380,50 |  |  |  |
| 3 | Mašinska ugradnja tampona od drobljenog kamenog agregata 0-63mm d=20cm sa nabavkom i prevozom (Ms=50MPa). Prosečna šnrina kolovoza je 3,50m a prosečna debljina je 20 cm. Cena obuhvata: Nabavku materijala, utovar i transport bez obzira na potrebnu količinu i dužinu transporta od mesta utovara do putnih pravaca na kojima se vrši ugradnja, njegovo razastiranje i planiranje grejderom. | m³ | 3.385,77 |  |  |  |
| 4 | Nabavka, transport i polaganje betonskih odvodnih cevi za izradu propusta па sloju tampona d=15cm preseka Ø600mm | m³ | 20,00 |  |  |  |
| Svega dinara: |  |  |  |  |  |  |
| PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno dinara: |  |  |  |  |  |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## ОБРАЗАЦ 15.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке__________________________________________________________________[навести предмет јавне набавке] број____________[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                                  М.П.     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## Oбразац ПО 1

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

Из ____________________________	ул . _________________________________

бр.л.к._________________________	издате од____________________________

овлашћује се да у име и за рачун

________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1.3.9/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Представник понуђача има овлашћења да   да у име и за рачун понуђача преузима све радње у овом поступку , и то да може

* потписати , потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на исправност понуде.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац ПО 2

ПРИМАЛАЦ:

ОПШТИНА УБ

Улица 3.октобра бр. 4

14210 Уб

ПОНУЂАЧ

| Назив |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| E-mail адреса |  |
| Име и презиме овлашћеног лица за контакт |  |

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ПОСТУПАК ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УРЕЂЕЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА

РЕДНИ БРОЈ 1.3.9/2017

! НЕ ОТВАРАТИ !

датум и сат подношења:

____________________

(попуњава Писарница)